|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие сетей уличного освещения  Уссурийского городского  округа» на 2018-2026 годы |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2026 годы

| №  п/п | Объект/перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | | | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и размещению сетей уличного освещения на существующих опорах | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | | 43133,47 | 0000,00 | 0000,00 | 3781,50 | 9395,35 | 11397,88 | 8668,92 | 9889,82 | 0000,00 | 0000,00 |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| внебюджетные источники | | 43133,47 | 0000,00 | 0000,00 | 3781,50 | 9395,35 | 11397,88 | 8668,92 | 9889,82 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1. | Проектирование и строительство сети уличного освещения с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а |  | Всего: | | 214,10 | 0000,00 | 0000,00 | 214,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | 0000,00 | 2020 год | Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Электросеть» (далее - МУП «Уссурийск-Электросеть») |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | | 214,10 | 0000,00 | 0000,00 | 214,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | 0000,00 |
| 1.1 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству сети уличного освещения с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а |  | Всего: | | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 100,000 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | 0000,00 |
| 1.2 | Строительство сети уличного освещения с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а |  | Всего: | | 114,10 | 0000,00 | 0000,00 | 114,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 114,10 | 0000,00 | 0000,00 | 114,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | 0000,00 |
| 1.3 | Проектирование и строительство сети уличного освещения с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д. 3 |  | Всего: | | 254,00 | 0000,00 | 0000,00 | 254,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 254,00 | 0000,00 | 0000,00 | 254,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.4 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству сети уличного освещения с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д. 3 |  | Всего: | | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.5 | Строительство сети уличного освещения с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д. 3 |  | Всего: | | 154,00 | 0000,00 | 0000,00 | 154,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 154,00 | 0000,00 | 0000,00 | 154,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.6 | Проектирование реконструкция сети уличного освещения НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП N 753 (ул. Русская, 5А) ул. Полушкина (от Сухого ручья до ул. Русской), ул. Ветеранов (от пр. Блюхера до ул. Воровского), пр. Блюхера (от моста через Сухой ручей до ПГСХА), хоккейная коробка и двор школы N 27 с устройством линии освещения по пер. Крупской в г. Уссурийске; НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП N 752 (ул. Суворова, 7Б) ул. Локомотивная (от ул. Воровского до ул. Полушкина), ул. Полушкина (от ул. Русской до ул. Ломоносова) с устройством линии освещения по ул. Локомотивная в границах пер. Крупской до ул. Полушкина в г. Уссурийске" |  | Всего: | | 431,20 | 0000,00 | 0000,00 | 431,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 431,20 | 0000,00 | 0000,00 | 431,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.7 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 753 (ул. Русская, 5А) ул. Полушкина (от Сухого ручья до ул. Русской), ул. Ветеранов (от пр. Блюхера до ул. Воровского), пр. Блюхера (от моста через Сухой ручей до ПГСХА), хоккейная коробка и двор школы № 27 с устройством линии освещения по пер. Крупской в г. Уссурийске; НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП N 752 (ул. Суворова, 7Б) ул. Локомотивная (от ул. Воровского до ул. Полушкина), ул. Полушкина (от ул. Русской до ул. Ломоносова) с устройством линии освещения по ул. Локомотивная в границах пер. Крупской до ул. Полушкина в г. Уссурийске" |  | Всего: | | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 100,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.8 | Реконструкция сети уличного освещения: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 753 (ул. Русская, 5А) ул. Полушкина (от Сухого ручья до ул. Русской), ул. Ветеранов (от пр. Блюхера до ул. Воровского), пр. Блюхера (от моста через Сухой ручей до ПГСХА), хоккейная коробка и двор школы № 27 с устройством линии освещения по пер. Крупской в г. Уссурийске; НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 752 (ул. Суворова, 7Б) ул. Локомотивная (от ул. Воровского до ул. Полушкина), ул. Полушкина (от ул. Русской до ул. Ломоносова) с устройством линии освещения по ул. Локомотивная в границах пер. Крупской до ул. Полушкина в г. Уссурийске" |  | Всего: | | 331,20 | 0000,00 | 0000,00 | 331,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 331,20 | 0000,00 | 0000,00 | 331,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.9 | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту «п. Барановский») |  | Всего: | | 83,80 | 0000,00 | 0000,00 | 83,80 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 83,80 | 0000,00 | 0000,00 | 83,80 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.10. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджоникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская |  | Всего: | | 257,20 | 0000,00 | 0000,00 | 257,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источник и | | 257,20 | 0000,00 | 0000,00 | 257,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.11. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Попова, д. 99 (прилегающая территория детского сада № 15) |  | Всего: | | 213,50 | 0000,00 | 0000,00 | 213,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 213,50 | 0000,00 | 0000,00 | 213,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.12. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до школы по адресу Владивостокское шоссе, № 8 |  | Всего: | | 90,00 | 0000,00 | 0000,00 | 90,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП "Уссурийск-Электросеть" |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 90,00 | 0000,00 | 0000,00 | 90,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.13. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: проезд от Владивостокского шоссе до ул. Угловой между школой № 28 по адресу Владивостокское шоссе, д. 113а и жилым домом № 115а |  | Всего: | | 220,00 | 0000,00 | 0000,00 | 220,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 220,00 | 0000,00 | 0000,00 | 220,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.14. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул. Горная |  | Всего: | | 122,50 | 0000,00 | 0000,00 | 122,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 122,50 | 0000,00 | 0000,00 | 122,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.15. | Размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: г. Линевичи, ул. Центральная, ул. Весенняя |  | Всего: | | 92,80 | 0000,00 | 0000,00 | 92,80 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 92,80 | 0000,00 | 0000,00 | 92,80 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.16. | Размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: г. Каменушка, ул. Центральная |  | Всего: | | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.17. | Размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул. Проселочная |  | Всего: | | 863,50 | 0000,00 | 0000,00 | 863,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 863,50 | 0000,00 | 0000,00 | 863,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.18. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Раковка, пер. Школьный в границах от ул. Украинская до ул. Первомайской |  | Всего: | | 355,90 | 0000,00 | 0000,00 | 355,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 355,90 | 0000,00 | 0000,00 | 355,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.19. | Размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная в границах от ул. Строительная до ул. Луговая, ул. Пионерская |  | Всего: | | 583,00 | 0000,00 | 0000,00 | 583,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 583,00 | 0000,00 | 0000,00 | 583,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.20. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Выгонная, в границах от дома № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная |  | Всего: | | 1407,56 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1407,56 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 1407,56 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1407,56 | 0000,00 | 0000,0 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.21. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от Выгонная до ул. Ушакова |  | Всего: | | 1487,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1487,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 1487,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1487,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.22. | Проектирование и строительство сети уличного освещения «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева, 15Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева, 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева N 13, 15, 17, 21, 23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома № 3 по ул. Выгонная |  | Всего: | | 643,25 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 643,25 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 643,25 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 643,25 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.23. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского, 103А ул. Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный « 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске |  | Всего: | | 1328,52 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1328,52 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2020 год | МУП "Уссурийск-Электросеть" |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 1328,52 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1328,52 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.24. | Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская |  | Всего: | | 2552,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2552,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 год | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 2552,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2552,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.25. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская |  | Всего | | 459,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 459,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 459,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 459,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.26. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина |  | Всего | | 344,04 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 344,04 | 0000,00 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
|  | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 344,04 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 344,04 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.27. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП - 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина |  | Всего: | | 464,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 464,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 464,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 464,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.28. | Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК в с. Боголюбовка |  | Всего: | | 442,85 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 442,85 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 |  |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 442,85 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 442,85 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 1.29. | Устройство ВЛ УО по ул. Тупиковая в г. Уссурийске |  | Всего: | | 265,65 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 265,65 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| Внебюджетные источники | | 265,65 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 265,65 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2021 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 1.30. | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 270 (ул. Горького, 58Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП № 288 (ул. Пионерская, 70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61в г. Уссурийске |  | Всего: | | 602,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 602,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | Акционерное общество «Уссурийск-Электросеть» (далее - АО «Уссурийск-Электросеть») |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 602,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 602,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |
| 1.31. | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 601 (ул. Артемовская, 3А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от Новоникольского шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске |  | Всего: | | 2998,98 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2998,98 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 2998,98 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2998,98 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |
| 1.32 | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 176 (ул. Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома N 84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске |  | Всего: | | 821,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 821,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть») |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 821,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 821,50 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |
| 1.33. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ста № 825 (ориентир ул. Пионерская, д. 1) по ул. Пионерской в с. Заречное |  | Всего: | | 966,78 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 966,78 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 966,78 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 966,78 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |
| 1.34. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от КТП № АО ДРСК ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д. N 27 ст. 2 в с. Баневурово |  | Всего: | | 837,61 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 837,61 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 837,61 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 837,61 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |  |
| 1.35. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 800 (ул. Ленинская, 63-а) по ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85), ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка |  | Всего: | | 2043,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2043,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 2043,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2043,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |  |
| 1.36. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко в г. Уссурийске от опоры ВЛ-0,4 кВ УО ТП N 795 (ул. Топоркова, 120В) |  | Всего: | | 841,69 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 841,69 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 841,69 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 841,69 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |  |
| 1.37. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16, 16а, 18 (остановка) в г. Уссурийске от ТП № 362 (ул. Штабского, 16Б) |  | Всего: | | 199,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 199,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 199,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 199,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |  |
| 1.38. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 51 (ул. Амурская, 16 "Б") с размещением участка линии по ул. Дзержинского (от ул. Уссурийской до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзержинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске |  | Всего: | | 842,08 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 842,08 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 842,08 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 842,08 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |  |
| 1.39. | Строительство наружного освещения от КТП № 705 Дарвина, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дарвина (от ж/дома№ 1 до ж/д № 11), с размещением участка линии освещения по проезду, расположенного между ИЖС по адресу: ул. Норководов, д. № 14 и сооружения ул. Дарвина, д. N 13 ст. 2; район остановки и проезд к домам № 6, № 8 по ул. Дарвина (инв. № 888315) |  | Всего: | | 736,74 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 736,74 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть») |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 736,74 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 736,74 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| 1.40. | Строительство наружного освещения от ТП N 766 (ул. Раковская, 34-а), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская (от железнодорожного тоннеля до р. Кореянка), проезд от ул. Раковская до жилого дома по ул. Раковская, 2 (район ТП N 794), с размещением участка линии освещения по ул. Чемеркина от ул. Раковская до ул. Топоркова (инв. N 888323) |  | Всего: | | 507,32 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 507,32 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 | АО «Уссурийск-Электросеть" |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 507,32 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 507,32 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2022 |
| 1.41. | Реконструкция:Низковольтная линия электропередачи 0,4кВ наружного освещения от ТП №288 (ул. Пионерская,70-а), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Уссурийская до ул. Комарова), пер. Серышева (от ул. Некрасова до жилого дома по ул. Некрасова, 153), ул. Пионерская (от ул. Некрасова до ул. Советская), ул. Ермакова (от ул. Некрасова до ул. Советская),ул. Куйбышева (от ул. Кирова до ул.Куйбышева,6,  инв. №888334, со строительством участка линии освещения по ул. Ермакова между ул. Советская и ул. Горького. |  | Всего: | | 829,24 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 829,24 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 829,24 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 829,24 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.42. | Реконструкция:  Низковольтная линия электропередачи 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 315 (ул. Крылова, 45), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе (от жилого дома по ул. Владивостокское шоссе, 75 до путепровода через железную дорогу), ул. Владивостокское шоссе (подход к школе № 8 (ул. Владивостокское шоссе,8)), ул. Стаханова, сквер на ул. Стаханова, инв. № 888309  с размещением участка линии освещения  по ул. Крылова от Владивосток-  ского шоссе до ж/дома 1-в по ул. Крылова. |  | Всего: | | 1790,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1790,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 1790,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1790,55 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.43. | Строительство сети уличного освещения по межквартальному проезду в районе ГСК ул. Белинского, 29 (район школы) до спуска на ж/дорожную посадочную платформу по ул. Линейная |  | Всего: | | 290,42 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 290,42 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 290,42 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 290,42 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.44. | Строительство сети уличного освещения по ул. Полушкина от ул. Слободская до ж/дома №2 по ул. Раковская |  | Всего: | | 2000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 2000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.45. | Строительство сети уличного освещения по ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Комсомольская |  | Всего: | | 1836,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1836,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 1836,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1836,43 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.46. | Строительство сети уличного освещения по ул. Топоркова от ул. Полушкина до ул. Воровского |  | Всего: | | 800,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 800,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 800,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 800,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.47. | Проведение подготовительных работ, инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу:  с. Воздвиженка, гарнизон  ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Ленина |  | Всего: | | 870,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 870,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 870,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 870,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.48. | Строительство сети уличного освещения по ул. Раздольная д. 2в с. Утесное |  | Всего: | | 252,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 252,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2023 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 252,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 252,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |  |  |
| 1.49 | Строительство сети уличного освещения по ул. Благовещенская в г. Уссурийск |  | Всего: | | 294,18 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 294,18 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 294,18 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 294,18 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.50 | Строительство сети уличного освещения по ул. Хенина в границах от ул. Южная до дома № 2 по ул. Хенина в г. Уссурийск |  | Всего: | | 728,65 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 728,65 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 |  |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| Внебюджетные источники | | 728,65 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 728,65 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.51 | Строительство сети уличного освещения по ул.Виноградная, ул. Васильковая, пер. Степной в г. Уссурийск |  | Всего: | | 2317,75 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2317,75 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 2317,75 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2317,75 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.52 | Строительство сети уличного освещения по ул.Ленинградская ( проход между детским садом и домом 53-А по ул. Ленинградская) в г. Уссурийск |  | Всего: | | 141,45 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 141,45 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 141,45 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 141,45 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.53 | Строительство сети уличного освещения по ул. Дубовая роща (вход в больницу, остановка) в г. Уссурийск |  | Всего: | | 448,27 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 448,27 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
| В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 448,27 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 448,27 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.54 | Строительство сети уличного освещения по ул. Светлая, ул. Луговая в г.Уссурийск |  | Всего: | | 1307,17 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1307,17 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 1307,17 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1307,17 | 0000,00 | 0000,00 |
| 1.55 | Строительство сети уличного освещения по ул. Советская в с. Красный Яр |  | Всего: | | 4652,35 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 4652,35 | 0000,00 | 0000,00 | 2024 | АО «Уссурийск-Электросеть» |
|  | В том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | 4652,35 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 4652,35 | 0000,00 | 0000,00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи N 2: Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 466799,04989 | | 29399,98 | 48720,24 | 55492,04 | 59573,54 | 60000,00 | 75149,96181 | 75463,28808 | 31500,00 | 31500,00 |  |  |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 466799,04989 | | 29399,98 | 48720,24 | 55492,04 | 59573,54 | 60000,00 | 75149,96181 | 75463,28808 | 31500,00 | 31500,00 |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | 00105 03480 05202 40240 | Всего: | 289477,80181 | | 29399,98 | 31457,98 | 33030,88 | 33030,88 | 33030,88 | 44527,20181 | 45000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2018 - 2026 годы | Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщик», управление жизнеобеспечения администрации УГО |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 289477,80181 | | 29399,98 | 31457,98 | 33030,88 | 33030,88 | 33030,88 | 44527,20181 | 45000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 2.2 | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | 00105 03480 06603 50811 | Всего: | 177321,24808 | | 0000,00 | 17262,26 | 22461,16 | 26542,66 | 26969,12 | 30622,76 | 30463,28808 | 11500,00 | 11500,00 | 2018 - 2026 годы | управление жизнеобеспечения администрации УГО |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 177321,24808 | | 0000,00 | 17262,26 | 22461,16 | 26542,66 | 26969,12 | 30622,76 | 30463,28808 | 11500,00 | 11500,00 |
|  | Итого по программе |  | Всего | 500042,69989 | | 29399,98 | 48720,24 | 59273,54 | 68968,89 | 71397,88 | 83818,88181 | 75463,28808 | 31500,00 | 31500,00 |  |  |
| в том числе |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 466799,04989 | | 29399,98 | 48720,24 | 55492,04 | 59573,54 | 60000,00 | 75149,96181 | 75463,28808 | 31500,00 | 31500,00 |
| внебюджетные источники | 33243,65 | | 0000,00 | 0000,00 | 3781,50 | 9395,35 | 11397,88 | 8668,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_