Приложение № 2

к муниципальной программе   
«Охрана окружающей среды   
Уссурийского городского округа»   
на 2023-2028 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечить защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | всего: | 10 673 155,80285 | 232 457,  91357 | 187 496,  79493 | 4 044 643,  97252 | 3 802 079,  75194 | 2 400 821,  24989 | 5 565,  12000 |  |  |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 80 031,99376 | 13 722,  93732 | 28 730,  13757 | 20 945,  28600 | 16 633,  73287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 41 889,11349 | 0,00000 | 0,00000 | 5 964,  51270 | 9 601,  01625 | 20 667,  46454 | 5 656,  12000 |
| средства краевого бюджета | 3 322 029,48319 | 186 352,  10006 | 107 335,  05736 | 1 585 759,  77842 | 1 442 582,  54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 780 619,63823 | 0,00000 | 0,00000 | 429 879,  77298 | 489 333,  14199 | 1 861 406,  72326 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,  97619 | 51 431,  60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 4 364 770,99799 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002 094,  62242 | 1 843 929,  31348 | 518 747,  06209 | 0,00000 |
| 1. | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |  | всего: | 38 401,26253 | 2 305,  01253 | 4 490,  59000 | 10 146,  71000 | 10 146,  71000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 |  |  |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 15 776,78253 | 2 305,  01253 | 4 490,  59000 | 4 490,  59000 | 4 490,  59000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 22 624,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 |
| 1.1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО "СЕЗЗ" | 001 0406 2000321240 240 | всего: | 1 010,63598 | 116,  03598 | 298,  20000 | 298,  20000 | 298,  20000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2025 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 1 010,63598 | 116,  03598 | 298,  20000 | 298,  20000 | 298,  20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений (обследование, покос травы, ликвидация древесно-кустарниковой растительности, расчистка придамбовых каналов, очмстка территории и т.п.) | 001 0406 2000320140 240 | всего: | 14 766,14655 | 2 188,  97655 | 4 192,  39000 | 4 192,  39000 | 4 192,  39000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2025 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 14 766,14655 | 2 188,  97655 | 4 192,  39000 | 4 192,  39000 | 4 192,  39000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Субсидии на возмещение затрат по содержанию гидротехнических сооружений, расположенных на территории Уссурийского городского округа | 001 0406 2000360140 810 | всего: | 22 624,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 |  |  |
| в том числе |  | | | | | | |  |  |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 22 624,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 5 656,  12000 | 2025-2028 | МУП "Уссурийск-Водоканал", управление жизнеобеспечения |
| 2. | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  | всего: | 10 634 754,54032 | 230 152,  90104 | 183 006,  20493 | 4 034 497,  26252 | 3 791 933,  04194 | 2 395 165,  12989 | 0,00000 |  |  |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 64 255,21123 | 11 417,  82479 | 24 239,  54757 | 16 454,  69600 | 12 143,  14287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 19 264,63349 | 0,00000 | 0,00000 | 308,  39270 | 3 944,  89625 | 15 011,  34454 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 3 322 029,48319 | 186 352,  10006 | 107 335,  05736 | 1 585 759,  77842 | 1 442 582,  54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 780 619,63823 | 0,00000 | 0,00000 | 429 879,  77298 | 489 333,  14199 | 1 861 406,  72326 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,  97619 | 51 431,  600000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 4 364 770,99799 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002 094,  62242 | 1 843 929,  31348 | 518 747,  06209 | 0,00000 |
| 2.1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предпроектные и проектные работы, оформление земельных участков, установка сервитутов в отношении земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промышленной безопасности, ремонт ГТС) | 001 0406 2000420960 240 | всего: | 2 151,55380 | 1 101,  53080 | 31,  20300 | 509,  41000 | 509,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2026 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 2 151,55380 | 1 101,  53080 | 31,  20300 | 509,  41000 | 509,  41000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков (расчистка ливневых стоков от древесно-кустарниковой растительности, наносов грунта и мусора, укрепление и регулирование ливневых стоков с целью предотвращения подтопления территорий) | 001 0605 2000421440 240 | всего: | 2 737,43361 | 1 650,  57718 | 1 086,  85643 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 2 737,43361 | 1 650,  57718 | 1 086,  85643 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Гидротехническое сооружение "Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка" | 001 0406 2000445960 410 | всего: | 8 286 807,09732 | 0,00000 | 0,00000 | 3 099 014,  78036 | 2 792 627,  18707 | 2 395 165,  12989 | 0,00000 | 2025-2027 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 22 999,33887 | 0,00000 | 0,00000 | 11 365,  60600 | 11 633,  73287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 15 011,34454 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 011,  34454 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 2 460 461,47937 | 0,00000 | 0,00000 | 1 017 878,  93202 | 1 442 582,  54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 252 862,  56633 | 0,00000 | 0,00000 | 391 455,  84307 | 0,00000 | 1 861 406,  72326 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 3 535 472,  36821 | 0,00000 | 0,00000 | 1 678 314,  39927 | 1 338 410,  90685 | 518 747,  06209 | 0,00000 |
| 2.4. | Проектирование и реконструкция объекта "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске" |  | всего: | 397 625,67717 | 226 945,  26267 | 170 680,  41450 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 20 123,94356 | 8 210,  18642 | 11 913,  75714 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 293 687,15742 | 186 352,  10006 | 107 335,  05736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,  57619 | 32 382,  97619 | 51 431,  60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000441970 410 | всего: | 12 502,91041 | 1 963,  26041 | 10 539,  65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 12 502,91041 | 1 963,  26041 | 10 539,  65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске" | 001 0406 20004L0654 410;  001 0406 2000445970 410 | всего: | 385 122,76676 | 224 982,  00226 | 160 140,  76450 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 7 621,03315 | 6 246,  92601 | 1 374,  10714 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 293 687,15742 | 186 352,  10006 | 107 335,  05736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,  97619 | 51 431,  60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске" | 001 0406 2000422970 240 | всего: | 933,73739 | 455,  53039 | 478,  20700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023-2024 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 933,73739 | 455,  53039 | 478,  20700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Дамба "Солдатское озеро" в г. Уссурийске" | 001 0406 2000445980 410 | всего: | 1 471 861,44471 | 0,00000 | 0,00000 | 693 858,  03923 | 778 003,  40548 | 0,00000 | 0,00000 | 2025-2026 | МКУ УГО "СЕЗЗ", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 8 242,17789 | 0,00000 | 0,00000 | 4 579,  68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 3 662,49365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 662,  49365 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 567 880,84640 | 0,00000 | 0,00000 | 567 880,  84640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 454 149,21208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 454 149,  21208 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 441 589,21258 | 0,00000 | 0,00000 | 121 397,  51283 | 320 191,  69975 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Гидротехнические сооружений Раковского гидроузла": 1. "Сооружение плотина"; 2. "Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел); 3. "Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел); 4. "Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)" |  | всего: | 266 546,05232 | 0,00000 | 0,00000 | 143 434,  02293 | 123 112,  02939 | 0,00000 | 0,00000 | 2025-2026 | МУП "Уссурийск-Водоканал", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 340,73192 | 0,00000 | 0,00000 | 183,  36101 | 157,  37091 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 42 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 920,  00000 | 19 680,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 223 605,32040 | 0,00000 | 0,00000 | 120 330,  66192 | 103 274,  65848 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Проектирование и реконструкция объекта «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» |  | всего: | 206 091,54400 | 0,00000 | 10 729,  52400 | 97 681,  01000 | 97 681,  01000 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2026 | МУП "Уссурийск-Водоканал", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 10 729,52400 | 0,00000 | 10 729,  52400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 250,06338 | 0,00000 | 0,00000 | 125,  03169 | 125,  03169 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 31 007,85982 | 0,00000 | 0,00000 | 15 503,  92991 | 15 503,  92991 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 164 104,09680 | 0,00000 | 0,00000 | 82 052,  04840 | 82 052,  04840 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8.1. | Разработка проектно-сметной документации объекта "Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» | 001 0406 2000445180 410 | всего: | 10 729,52400 | 0,00000 | 10 729,  52400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2024 | МУП "Уссурийск-Водоканал", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 10 729,52400 | 0,00000 | 10 729,  52400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта "Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка" | 001 0406 2000445190 410 | всего: | 195 362,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 97 681,  01000 | 97 681,  01000 | 0,00000 | 0,00000 | 2025-2026 | МУП "Уссурийск-Водоканал", управление жизнеобеспечения |
| в том числе |  | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 250,06338 | 0,00000 | 0,00000 | 125,  03169 | 125,  03169 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 31 007,85982 | 0,00000 | 0,00000 | 15 503,  92991 | 15 503,  92991 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 164 104,09680 | 0,00000 | 0,00000 | 82 052,  04840 | 82 052,  04840 | 0,00000 | 0,00000 |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Организовать проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов" | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,  00000 | 200,  00000 | 0,00000 |  |  |
| в том числе |  | | | | | | |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,  00000 | 200,  00000 | 0,00000 |
| 3. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов (противопожарные мероприятия, проведение санитарных рубок, очистка городских лесов от захламленности, изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов, проведение кадастровых работ по корректировке границ земельных участков, занятых городскими лесами, приобретение оборудования для осуществления работ в городских лесах, противоклещевая обработка) | 057 0605 2000520920 240 | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,  00000 | 200,  00000 | 0,00000 | 2026-2027 | Управление по работе с территориями |
| в том числе |  | | | | | | |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,  00000 | 200,  00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по Программе: |  | всего: | 10 673 555,80285 | 232 457,  91357 | 187 496,  79493 | 4 044 643,  97252 | 3 802 279,  75194 | 2 401 021,  24989 | 5 656,  12000 |  |  |
| в том числе |  | | | | | | |
| средства местного бюджета | 80 031,99376 | 13 722,  83732 | 28 730,  13757 | 20 945,  28600 | 16 633,  73287 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета | 42 289,11349 | 0,00000 | 0,00000 | 5 964,  51270 | 9 801,  01625 | 20 867,  46454 | 5 656,  12000 |
| средства краевого бюджета | 3 322 029,48319 | 186 352,  10006 | 107 335,  05736 | 1 585 759,  77842 | 1 442 582,  54735 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета | 2 780 619,63823 | 0,00000 | 0,00000 | 429 879,  77298 | 489 333,  14199 | 1 861 406,  72326 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 83 814,57619 | 32 382,  97619 | 51 431,  60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 4 364 770,99799 | 0,00000 | 0,00000 | 2 002 094,  62242 | 1 843 929,  31348 | 518 747,  06209 | 0,00000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_