Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы» 
за I полугодие 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:

Основные мероприятия Программы в I полугодии 2016 года выполнялись в соответствии с  планом-графиком.

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 193 416,14 тыс. рублей. Фактически за весь срок реализации Программы освоено 158 103,31 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы 
за весь срок реализации составляет 81,74%.

На реализацию Программы в 2016 году запланировано 52 000,00 тыс. рублей. Фактически за I полугодие 2016 года освоено 19 449,73 тыс. рублей, 
то есть процент исполнения Программы составил 37,4%.

В ходе реализации Программы в I полугодии 2016 года заключено 
25 контрактов на общую сумму 39 139,63 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 75,27%.

Экономия финансовых средств в результате проведения закупок 
в I полугодии 2016 года составила 6 038,37 тыс. рублей.