ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СВОБОДНЫХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ» НА 2014-2017 ГОДЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показател) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014год | отклонение | 2015 год | отклонение | 2016год | отклонение | 2017 год | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов, отремонтированных в рамках реализации Программы, составит не менее чем 781,57 тыс. квадратных метров | тыс. кв.м | 72,50 | 231,40 | 345,00 | 132,67 | 97,69 | +25,19 | 246,60 | +15,20 | 349,12 | +4,12 | 106,37 | -26,3 |  |
| 2 | Количество граждан, для которых планируется создать безопасные и комфортные условия проживания, составит не менее чем 35294 человек | человек | 3600 | 10827 | 15650 | 5217 | 5490 | +1890 | 12330 | +1503 | 16941 | +1291 | 5186 | -31 |  |
| 3 | Общая площадь отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не менее чем 27,090 тыс. квадратных метров | тыс. кв.м | 8,555 | 9,154 | 9,353 | 0,028 | 7,533 | -1,022 | 10,800 | +1,646 | 9,562 | +0,209 | 0,023 | -0,005 |  |
| 4 | Увеличение доли общей площади отремонтированных многоквартирных домов от общей площади многоквартирных домов, подлежащих ремонту к 2017 году до 37,58% | % | 3,48 | 11,13 | 16,59 | 6,38 | 4,70 | +1,22 | 11,86 | +0,73 | 17,28 | +0,69 | 6,43 | +5 |  |
| 5 | Удельный вес граждан, для которых планируется создать комфортные и безопасные условия проживания к 2017 году составит 45,70% граждан от общего количества человек, проживающих в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта | % | 4,66 | 14,00 | 20,27 | 6,76 | 6,85 | +0,32 | 14,91 | +0,91 | 20,87 | +0,6 | 6,78 | +0,2 |  |
| 6 | Повысить уровень благоустройства территории Уссурийского городского округа за счет приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям ежегодно в период с 2014-2016 годы на 1,53% от общего количества дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, требующих ремонта | % | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 3,10 | 1,75 | +0,22 | 1,83 | +0,30 | 1,71 | +0,18 | 2,87 | -0,23 |  |
| выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год <*>: эффективно |
| предложения по дальнейшей реализации программы <**>: эффективно продолжить реализацию муниципальной программы |
| вывод за весь период реализации <***>: эффективно |

--------------------------------

<*> - для программы, в которой предусмотрено 3 и более показателей - от 85 до 100% достижения запланированных показателей - эффективно: от 70 до 85% - эффективность на уровне, менее 70% - неэффективно.

Для программы, в которой предусмотрено менее 3-х показателей - 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 50% - эффективность на уровне, менее 50% - неэффективно.

<**> - эффективно - продолжить реализацию муниципальной программы, эффективность на уровне - внести изменения в муниципальную программу, неэффективно - прекратить реализацию муниципальной программы.

<***> - для программы, в которой предусмотрено более 3-х показателей: от 80 до 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 70 до 85% - эффективность на уровне, менее 70% - неэффективно.

Для программы, в которой предусмотрено не менее 3-х показателей - 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 50% - эффективность на уровне, менее 50% - неэффективно