**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»**

**НА 2016-2021 ГОДЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

**И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ**

| N п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обоснова-ние значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые значения показателей | | | | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2016 год | отклонение | 2017 год | отклонение | 2018 год | отклонение | 2019 год | отклонение | 2020 год | отклонение | 2021 год | отклонение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | | Муниципальная программа  «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ) к 2021 году. | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -100 |  |  |  |  | Внесены изменения в программу в части продления срока реализации программы |
| 2 | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1968,16 га к 2022 году | | % | 19,25 | 53,07 | 53,07 | 57,62 | 67,97 | 81,96 | 100 | 19,25 | 0 | 53,07 | 0 | 0 | 0 | 51,89 | -5,73 |  |  |  |  | Уменьшение показателя в связи с тем, что контракты заключены в 2019 году, приемка работ будет произведена в 2020 году (длительный период постановки земельных участков на кадастровый учет) |
| 3 | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии. | |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт в полном объеме по 100%). | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | -23 | 0 | -100 | 0 | -100 | 115 | +15 |  |  |  |  | Отклонение в сторону отрицательного показателя практически на постоянном уровне в связи с тем, что после получения уведомления о нарушении законодательства РФ собственники объектов выполняют работы по освобождению земельных участков самостоятельно и за свой счет. В 2019 году из 26 земельных участков, подлежащих освобождению, освобождено за счет средств местного бюджета 15 земельных участков. |
| 5 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:  1000 земельных участка площадью 100,00 га. | | % | 25 | 43 | 61 | 79 | 85 | 100 |  | 52 | +27 | 78 | +35 | 0 | 0 | 100,1 | +0,1 |  |  |  |  | Земельные участки предоставлялись на земельных участках, обеспеченных проектами планировки территории УГО, запланированный показатель выполнен |
|  | Показатель (ожидаемые результаты) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ), к 2020 году. | |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1968,16 га к 2023 году. | | га | 347,08 | 609,58 | 0 | 177,5 | 203,7 | 275,3 | 355,00 | 347,08 | 0 | 609,58 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | -112,9 |  |  |  |  | Уменьшение показателя в связи с тем, что работы по 4 контрактам, заключенным в 2019 году продолжают выполняться в 2020 году, приемка работ будет произведена в 2020 году (длительный период постановки земельных участков на кадастровый учет) |
| 9 | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии. | |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов  движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт. в полном объеме по 100%). | | шт | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 10 | -3 | 0 | -13 | 0 | -13 | 15 | +2 |  |  |  |  | Отклонение за предыдущий период в связи с тем, что собственники объектов движимого имущества самостоятельно освободили земельные участки, занятые объектами |
| 11 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:  1000 земельных участков площадью 100,00 га. | | шт/га | 250/32 | 250/32 | 250/33 | 250/33 | 250/33 | 250/33 | 250/33 | 522/  66,82 | +272/  34,82 | 260/  33,28 | 10/  1,28 | 0 | -250/33 | 219/  28,03 | -31/4,97 |  |  |  |  | Земельные участки предоставляются на земельных участках, обеспеченных проектами планировки территории УГО. Запланированный показатель исполнен |
|  | | | Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год.[<\*>](consultantplus://offline/ref=A045623EA0F94543308B28EF7DD01B9E115C936B0BFA691C8629BA8BF7EB269D79A02434F5DF0C28BA3D8BpFj3G)  За период 2019 года в программу внесены изменения в части:  продления срока реализации программы на 2022 год;  корректировки перечня мероприятий на 2019, 2020, 2022 годы;  перераспределения средств местного бюджета, полученных в результате поведенных аукционных мероприятий при заключении контрактов на выполнение дополнительных объемов работ;  В 2019 году на реализацию программы было предусмотрено местным бюджетом средств в размере 18098,51 тыс. рублей.  Уменьшено финансирование на реализацию программы на сумму в размере 5141,34 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ:  по внесению изменений в генеральный план Уссурийского городского округа на сумму 4130,00тыс.рублей (высвободились средства в связи с продлением выполнения работ на 2020 год);  по сносу объекта капитального строительства на сумму 920,20 тыс. рублей (высвободились средства в связи с тем, что собственник самостоятельно выполнил работы по сносу);  по освобождению земельных участков от объектов, самовольно размещенных на этих земельных участках на сумму 91,14 тыс. рублей (высвободились средства в связи с тем, что собственник самостоятельно выполнил работы).  На реализацию программы вышеуказанные средства предусмотрены в 2020 году.  Так в 2019 году с учетом высвобождения средств местным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 12957,17 тыс. рублей.  Исполнено бюджетных обязательств в размере 4 133,39 тыс.рублей, что составляет 31,9%.  С учетом заключенных в 2019 году контрактов на сумму 8 708,39 тыс.рублей исполнение составляет 99,11%.  В целях исполнения показателей и индикаторов:  выполняются работы по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план Уссурийского городского округа в Министерстве экономического развития Российской Федерации;  по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества (ежегодно выявленных по 13) фактически в 2019 году освобождено 15 земельных участков от объектов, исполнение составляет 115%, что подтверждает целенаправленную и плодотворную работу специалистов управления;  по обновлению и поддержке базы данных ИСОГД в актуальном состоянии исполнение составляет 0 в связи отсутствием необходимости приобретения программных продуктов (разработчики необходимых программ не разрабатывали новую версию программ);  по обеспечению к 2020 году подготовки земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1000 земельных участков площадью 100,00 га, исполнение составляет 100%. Запланированные показатели выполнены полностью, что подтверждает факт активной деятельности управления в части обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, что приводит к уменьшению количества граждан, состоящих на учете для получения земельных участков. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | предложения по дальнейшей реализации программы [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=A045623EA0F94543308B28EF7DD01B9E115C936B0BFA691C8629BA8BF7EB269D79A02434F5DF0C28BA3D8ApFjBG)  Учитывая динамику фактически достигнутых значений показателей за 2019 год с учетом заключенных контрактов реализация программы целесообразна на весь период включая 2022 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вывод за весь период реализации:  Анализируя показатели и индикаторы за период реализации программы с 2016 по 2019 годы включительно, можно сказать об эффективности реализации программы.  Глобальная работа ведется в целях дальнейшего развития территории Уссурийского городского округа, это внесение изменений в основополагающие документы: генеральный план Уссурийского городского округа – работы выполняются.  После утверждения решением Думы внесенных изменений в генеральный план Уссурийского городского округа запланированы работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории Уссурийского городского округа.  Выполняется глобальная работа по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500, результатом данной работы будут пользоваться все структурные подразделения и функциональные органы администрации Уссурийского городского округа, в последующем планируется загрузка данного материала в ГИС ОГД, где некорректные сведения недопустимы.  Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата и привлекательности территории Уссурийского городского округа выполняются работы по разработке проектов планировки территории, где земельные участки предусмотрены как для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, так и для реализации образованных земельных участков посредством аукционов для различного вида пользования, а это пополнение казны Уссурийского городского округа. Выполнение проектов межевания земельных участков, расположенных под аварийными жилыми домами и постановка их на кадастровый учет в целях расселения граждан, проживающих в этом аварийном жилищном фонде, это ликвидация аварийного жилищного фонда на территории городского округа и в дальнейшем реализация освобожденных земельных участков посредством аукционов – пополнение бюджета. Также обеспечение территории городского округа объектами социальной сферы – это школы и детские сады, которых в настоящее время крайне не достаточно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |