Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2022 годы»   
за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия к исполнению  задачи № 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики  от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты»** | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1. | | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.1. | | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного  в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ» | | МКУ «СЕЗЗ» | 01.01.2020 | | 01.08.2020 | 01.01.2020 | 17.12.2020 |  | | **1.Договор № 153 от 16.07.2020**,  АО «ВЭК», оплата 13 920,00 руб.;  **2.Договор № 3991R/921/00031/20 от 17.12.2020**,  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **3.Контракт № 17/1 от 21.02.2020**,  ООО «ВСК», оплата 22 040,00 руб.;  **4.Контракт № 18/3 от 25.02.2020**,  ООО «ВСК», оплата 22 040,00 руб.;  **5.Котракт № 20/2 от 21.02.2020,** АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **6.Котракт № 22/4 от 25.02.2020,** АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **7.Котракт № 23/5 от 25.02.2020**,  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **8.Котракт № 24/6 от 25.02.2020**,  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **9.Котракт № 25/8 от 25.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **10.Котракт № 26/7 от 25.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **11.Котракт № 27/10 от 25.02.2020,**  АО «СОГАЗ», оплата 22 040,00 руб.;  **12.Котракт № 30/9 от 25.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **13.Котракт № 31/11 от 26.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **14.Котракт № 32/12 от 26.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **15.Котракт № 33/16 от 28.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **16.Котракт № 34/15 от 02.03.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **17.Котракт № 35/14 от 28.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **18.Котракт № 36/18 от 02.03.2020,**  СПАО «Ингосстрах», оплата  22 040,00 руб.;  **19.Котракт № 37/17 от 28.02.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **20.Котракт № 38/20 от 03.03.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **21.Котракт № 39/21 от 03.03.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб.;  **22.Котракт № 53/24 от 17.03.2020,**  АО «АльфаСтрахование», оплата  22 040,00 руб. |
| 1.2.. | | Текущее  содержание гидротехнических  сооружений | | МКУ «СЕЗЗ» | 01.04.2020 | | 15.10.2020 |  |  |  | | **Контракт** **№149/86 от 14.07.2020**  ИП Бессолицын А.А.,26.08.2020 оплата 3 048543,23 руб.; |
| 2. | | Защита населения и объектов экономики  от негативного воздействия вод | | МКУ «СЕЗЗ» |  | |  |  |  |  | |  |
| 2.1. | | Текущий ремонт, проектирование  и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | | МКУ «СЕЗЗ» | 23.04.2020 | | 20.07.2020 |  |  |  | | **1.Договор №102 от 23.04.2020** ООО «ЭСГ СтройЭксп», 17.09.2020 оплата 290 000,00 руб.;  **2.Договор №103 от 23.04.2020** ООО «ЭСГ СтройЭксп», 17.09.2020 оплата 280 000,00 руб.;  **3.Договор №252 от 25.11.2020**  ИП Кислый В.В., 14.12.2020 оплата 89 879,98 руб. |
| 2.2. | | Расчистка, укрепление  и регулирование ливневых стоков | | МКУ «СЕЗЗ» | 01.05.2020 | | 01.11.2020 |  |  |  | | **1.Контракт** **№117/63 от 29.05.2020**  ИП Василец, 01.09.2020 оплата 1 755 972,00 руб.;  2.**Контракт №116/64 от 29.05.2020**  ООО «Велесстрой», 25.08.2020 оплата 285 980,56 руб.;  **3.Контракт** **№119/62 от 29.05.2020**,  ООО «Велесстрой», 28.10.2020 оплата  947 757,02 руб.;  **4.Контракт №118/65 от 29.05.2020**,  ООО «Велесстрой», 23.07.2020 оплата 664 689,67 руб.;  **5.Контракт №123/68 от 02.06.2020**,  ИП Лапардина, 02.11.2020 оплата 1 387 408,00 руб.;  **6.Контракт №244/109 от 23.11.2020**,  ООО «Альянс Сервис М», 08.12.2020 оплата 966 379,36 руб,;  **7.Контракт №138/80 от 03.07.2020**,  ИП Лапардина, 16.10.2020 оплата 1 489 516,12 руб.;  **8.Контракт №139/81 от 06.07.2020**,  ИП Лапардина, 13.08.2020 оплата 1 031 959,59 руб.;  **9.Контракт №136/76 от 19.06.2020**,  ИП Василец М.К., 03.08.2020 оплата 571 845,60 руб.;  **10.Контракт №194/103 от 18.09.2020**,  ИП Исламов М.В., 18.12.2020 оплата 1 010 895,56 руб.;  **11.Договор № 281 от 15.12.2020**,  ООО «СтройАвто», 28.12.2020 оплата 558 722,20 руб.;  **12.Договор №245 от 20.11.2020**,  ООО «Альянс Сервис М», 28.12.2020 оплата 533 248,82 руб.;  **13.Договор № 280 от 15.12.2020**,  ООО «СтройАвто», 28.12.2020 оплата 268 133,16 руб.;  **14.Договор № 12 от 11.02.2020**,  ИП Хоробрых В.С., 26.0.2020 оплата 294 667,03 руб.;  **15.Договор № 50 от 05.03.2020**,  ИП Хоробрых В.С., 13.03.2020 оплата 299 207,74 руб.;  **16.Договор № 56 от 23.03.2020**,  ООО «СтройАвто», 27.03.2020 оплата 270 972,81 руб.;  **17.Договор № 57 от 23.03.2020**,  ООО «СтройАвто», 27.03.2020 оплата 268 676,25 руб. |
| 2.3. | | Проектирование и строительство объекта «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита  от затопления города  Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»положительного заключения от госэкспертизы | | МКУ «СЕЗЗ» | 01.04.2019 | | 01.11.2020 |  |  | 01.11.2021 | | **Договор № 20-03ТУ от 28.01.2020,**  АО «ДРСК» на предоставление условий технического присоединения, 30.03.2020 оплата 34 710,00 руб. |
| 2.4 | | Проектирование и строительство бъекта  «Дамба «Солдатское озеро»  в г. Уссурийске» | | МКУ «СЕЗЗ» | 07.2020 | |  |  |  |  | | **Договор № 20-46ТУ от 18.12.2020,**  АО «ДРСК» на предоставление условий технического присоединения, 28.12.2020 оплата 40 388,00 руб. |
| 2.5. | | Проектирование и реконструкция  объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» | | МКУ «СЕЗЗ» | - | | - |  |  |  | | - |
| 2.5.1. | | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на  р. Кугуковка» | | МКУ «СЕЗЗ» | 01.06.2020 | | 01.11.2020 |  |  |  | | **1.Договор № 147 от 08.06.2020**,  ИП Попова А.С., проект планировки  и проект межевания, 04.12.2020 оплата 150 000,00 руб.;  **2.Договор № 140 от 29.06.2020**,  ООО «Проектное бюро Алексея Кима», 10.11.2020 оплата 554 092,00 руб.;  **3. Договор № 99/20эс от 16.07.2020**,  КГАУ «Примгосэкспертиза», 20.07.2020 оплата 280 005,43 руб. |
| 2.5.2. | | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции  объекта  «Сооружение Кугуковское водохранилище на  р. Кугуковка» | | МКУ «СЕЗЗ» | 01.01.2020 | | 24.12.2020 |  |  |  | | **1.Контракт №401/106 от 14.11.2020**, 21.05.2020 оплата м/б-12 558,75 руб.; 03.06.2020 оплата к/б-1 557 285,39 руб.; 15.09.2020 ф/б-13 562 674,80 руб.; 11.11.2020 оплата м/б-546,73 руб.; 17.11.2020. оплата к/б-67 794,47 руб.; 18.11.2020 оплата  ф/б-9 096 313,20 руб.;  18.11.2020 оплата ф/б-6 184 987,20 руб.; 08.12.2020 оплата  ф/б-37 313 547,60 руб.;  24.12.2020 оплата  ф/б-4 462 305,60 руб.;  **2. Договор №133 от 09.06.2020,**  ИП Макеев ДВ, проведение экспертизы скрытых работ, 26.06.2020 оплата 10 000,00 руб.;  **3.Контракт № 246 от 12.11.2020,**  ООО «Проектное бюро Алексея Кима», 28.12.2020 оплата 143 023,00 руб. |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | | 3 233 624,48 | | | 172 841,71 | 5% | всего | 254 274,07 | | 90 261,45 | 35% |
|  | Федеральный бюджет | | 2 094 836,73 | | | 62 145,27 | 3% | Федеральный бюджет | 181 803,70 | | 62 145,27 | 34% |
|  | Краевой бюджет | | 965 092,00 | | | 29 529,79 | 3% | Краевой бюджет | 35 445,79 | | 10 031,65 | 28% |
|  | Местный бюджет | | 173 695,76 | | | 81 166,65 | 47% | Местный бюджет | 18 769,49 | | 18 084,53 | 96% |
|  | Внебюджетные источники | | - | | | - | - | Внебюджетные источники | - | | - | - |