Приложение N 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»  на 2016 - 2022 годы" | | | | | | |
| Задача N 3. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых застрахована гражданская ответственность владельца опасного объекта | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых застрахована гражданская ответственность владельца опасного объекта | ед. | 21 | 21 | 22 | Расторгнут договор аренды по Кугуковскому водохранилищу. |
| 3. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены работы по текущему содержанию | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - |
| 4. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по текущему содержанию | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений , находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков (с получением положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости) | ед. | 3 | 2 | 0 | - |
| 6. | Доля нуждающихся в отчистке ливневых стоков, водопропускная способность которых восстановлена | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7. | Протяженность отчищенных ливневых стоков | км | 10,13 | 5,06 | 17,60 | По многочисленным жалобам жителей в приемную администрации УГО, по вопросу о подтоплении жилых домов и хозяйственных угодий, были внесены дополнительно объекты для расчистки ливневых стоков. |