Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год

Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы

Ответственный исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа | заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец |  |  |  |  | комплексное развитие территории УГО | контракт заключен в 2016 году с ОАО «Гипрогор» |
|  | Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итогам согласования |  | 09.01.2020 | 10.08.2020 |  | 06.05.2020 | согласование проекта документации в Министерстве экономического развития | согласование проекта документации в Министерстве экономического развития |
|  | Приемка выполненных работ |  | 16.11.2020 | 16.11.2020 |  | 24.08.2020 | подписание акта выполненных работ | акта выполненных работ подписан |
|  | Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 17.11.2020 | 17.11.2020 |  | 08.09.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2. | Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе: | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная |  |  |  |  | обеспечение территории УГО документацией территориального планирования |  |
| 1.2.1. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 04.02.2020 | 10.02.2020 |  | 10.02.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 04.02.2020 | 11.02.2020 |  | 11.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 1151,70 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 11.02.2020 | 13.03.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 16.03.2020 | 16.03.2020 |  | 30.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 16.04.2020 | 16.04.2020 |  | 01.06.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с «Далькадпро» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ |  | 17.04.2020 | 17.09.2020 |  | 02.06.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 17.09.2020 | 02.10.2020 |  | - | подписание акта выполненных работ | отказ в приемке выполненных работ от 05.10.2020 № 16-01/22/12947 |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 05.10.2020 | 06.10.2020 |  | - | оплата контракта | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 16.12.2020 № 16-01/22/16510 |
| 1.2.2 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 04.02.2020 | 10.02.2020 |  | 10.02.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 04.02.2020 | 10.02.2020 |  | 10.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 546,67 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 11.02.2020 | 13.03.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 16.03.2020 | 16.03.2020 |  | 24.03.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 16.04.2020 | 16.04.2020 |  | 12.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Землемер» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ |  | 17.04.2020 | 14.07.2020 |  | 13.05.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ. | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 14.07.2020 | 30.07.2020 |  | 23.07.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 31.07.2020 | 31.07.2020 |  | 11.08.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.3. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 04.02.2020 | 10.02.2020 |  | 10.02.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 04.02.2020 | 10.02.2020 |  | 10.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 323,34 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 11.02.2020 | 13.03.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 16.03.2020 | 16.03.2020 |  | 24.03.2020/ 28.09.2020 | размещение документации | документация размещена/повторно |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 16.04.2020 | 16.04.2020 |  | 06.05.2020/ 23.10.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен ООО «Атлас»/ «ИнжКадастрДВ» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ |  | 17.004.2020 | 14.07.2020 | 07.05.2020/ 23.10.2020 | 07.05.2020/ 2021 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ. | отказ в приемке выполненных работ от 05.10.2020 № 16-01/22/12947/ повторно |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 14.07.2020 | 30.07.2020 |  | - | подписание акта выполненных работ | Отказ в приемке выполненных работ от 17.07.2020 № 16-01/22/8927/ повторно в 2021 году |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 31.07.2020 | 31.07.2020 |  | - | оплата контракта | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 12.08.2020 № 16-01/22/999/ в 2021 году |
| 1.2.4. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 16.03.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 16.03.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 1176,64 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 17.03.2020 | 18.03.2020 |  | 07.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 06.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Атлас» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 07.05.2020 | 10.08.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 06.11.2020 | 23.11.2020 | - | - | подписание акта выполненных работ | отказ в приемке выполненных работ от 14.08.2020 № 16-01/22/10138 |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 24.11.2020 | 25.11.2020 | - | - | оплата контракта | решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 20.08.2020 № 16-01/22/10378 |
| 1.2.5. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 10.02.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 10.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 697,67 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 14.04.2020 | 15.04.2020 |  | 24.03.2020/ 01.10.2020 | размещение документации | документация размещена /повторно |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 15.05.2020 | 15.05.2020 |  | 06.05.2020/ 26.10.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен ООО «Атлас»/ ООО «Землемер» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 18.05.2020 | 02.11.2020 | 07.05.2020/ 26.10.2020 | 10.08.2020/ 2021год | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ / повторно |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 02.11.2020 | 18.11.2020 |  |  | подписание акта выполненных работ | отказ в приемке выполненных работ от 13.08.2020 № 16-01/22/10067/ в 2021 году |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 19.11.2020 | 20.11.2020 |  |  | оплата контракта | решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 13.08.2020 № 16-01/22/10066/ в 2021 году |
| 1.2.6. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 10.02.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 10.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 815,48 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 14.04.2020 | 15.04.2020 |  | 07.04.2020/ 01.10.2020 | размещение документации | документация размещена /повторно |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 15.05.2020 | 15.05.2020 |  | 06.05.2020/ 26.10.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен ООО «Атлас»/ ООО «Землемер» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 18.05.2020 | 20.10.2020 | 07.05.2020/ 27.10.2020 | 07.05.2020/ 2021 год | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | Выполнение работ/ повторно |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 20.10.2020 | 03.11.2020 |  |  | подписание акта выполненных работ | Отказ в приемке выполненных работ от 14.08.2020 № 16-01/22/10139/ в 2021 году |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 05.11.2020 | 06.11.2020 |  |  | оплата контракта | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 20.08.2020 № 16-01/22/10379/ в 2021 году |
| 1.2.7. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 16.03.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 16.03.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 286,67 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 17.03.2020 | 18.03.2020 |  | 07.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 12.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Землемер» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 21.04.2020 | 27.07.2020 |  | 15.05.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  | 30.06.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 11.08.2020 | 12.08.2020 |  | 29.07.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.8. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 16.03.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 16.03.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 683,34 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 16.03.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 17.03.2020 | 18.03.2020 |  | 07.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 06.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Землемер» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 21.04.2020 | 01.10.2020 |  | 07.05.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 01.10.2020 | 16.10.2020 |  | - | подписание акта выполненных работ | Отказ в приемке выполненных работ от 27.07.2020 № 16-01/22/9230 |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 19.10.2020 | 20.10.2020 |  | - | оплата контракта | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 20.08.2020 № 16-01/22/10380 |
| 1.2.9. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 16.03.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 16.03.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 456,67 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 13.04.2020 |  | 23.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 14.04.2020 | 15.04.2020 |  | 07.04.2020/ 28.09.2020 | размещение документации | документация подготовлена/ повторно |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 15.05.2020 | 15.05.2020 |  | 06.05.2020/ 23.10.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен ООО «Атлас»/ ИП «Макеев» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 18.05.2020 | 02.11.2020 | 07.05.2020/ 23.10.2020 | 10.08.2020/ 2021 год | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ/ повторно |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 02.11.2020 | 18.11.2020 |  | - | подписание акта выполненных работ | Отказ в приемке выполненных работ от 13.08.2020 № 16-01/22/10065/ в 2021 году |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 19.11.2020 | 20.11.2020 |  | - | оплата контракта | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения МК от 13.08.2020 № 16-01/22/10064/ в 2021 году |
| 1.2.10 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.04.2020 | 29.05.2020 |  | 16.03.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 15.04.2020 | 29.05.2020 |  | 16.03.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 245,34 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 15.04.2020 | 29.05.2020 |  | 20.04.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 01.06.2020 | 02.06.2020 |  | 23.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 03.07.2020 | 03.07.2020 |  | 25.05.2020 | заключение муниципального контракта | заключен с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 06.10.2020 | 05.10.2020 |  | 26.05.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 05.10.2020 | 20.10.2020 |  | 06.08.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 22.10.2020 | 22.10.2020 |  | 07.09.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.11. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.04.2020 | 29.05.2020 |  | 16.03.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 15.04.2020 | 29.05.2020 |  | 16.03.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 330,00 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 15.04.2020 | 29.05.2020 |  | 20.04.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 01.06.2020 | 02.06.2020 |  | 23.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 03.07.2020 | 03.07.2020 |  | 25.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. |  | 06.07.2020 | 05.10.2020 |  | 26.05.2020 | предоставление исходных материалов. Выполнение работ | выполнение работ |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 05.10.2020 | 20.10.2020 |  | 21.08.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 21.10.2020 | 22.10.2020 |  | 16.09.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.12. | 1. Прием выполненных работ | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 02.11.2020 | подписание акта выполненных работ | контракт от 19.04.2019 акт выполненных работ подписан |
|  | 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 23.04.2020 | 23.04.2020 |  | 09.11.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.13 | 1. Прием выполненных работ | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 13.04.2020 | 13.04.2020 |  | 27.11.2020 | подписание акта выполненных работ | контракт от 23.04.2019 акт выполненных работ подписан |
|  | 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 14.04.2020 | 14.04.2020 |  | 11.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.14 | 1. Прием выполненных работ | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 08.10.2020 | подписание акта выполненных работ | контракт от 10.06.2019 акт выполненных работ подписан |
|  | 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 13.04.2020 | 23.04.2020 |  | 27.10.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 1.2.15 | 1. Прием выполненных работ | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 13.04.2020 | 13.04.2020 |  | 23.10.2020 | подписание акта выполненных работ | контракт от 22.04.2019 акт выполненных работ подписан |
|  | 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 14.04.2020 | 14.04.2020 |  | 05.11.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 2. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) |
| 2.1.1. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец, начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский | 09.01.2020 | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 09.01.2020 | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 3206,57 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 03.02.2020 | 28.02.2020 |  | 25.02.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 02.03.2020 | 02.03.2020 |  | 27.02.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 03.04.2020 | 03.04.2020 |  | 14.04.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Плаз» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | 21.12.2020 | 06.04.2020 |  | 15.04.2020 | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 22.12.2020 | 21.12.2020 |  | 01.12.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 22.12.2020 | 22.12.2020 |  | 11.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 2.1.2. | 1. Прием выполненных работ | заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 23.04.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 23.04.2020 | 23.04.2020 |  | 29.04.2020 | направление документов для оплаты | документы на оплату направлены. |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 3. | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 24.01.2020 | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | разработать техническое задание для выполнения работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 24.01.2020 | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 390,00 тыс. руб |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 05.02.2020 | 28.02.2020 |  | 26.02.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 02.03.2020 | 03.03.2020 |  | 27.02.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 06.04.2020 | 06.04.2020 |  | 23.03.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастр» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов. | исходные материалы исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 11.12.2020 | 11.12.2020 |  | 09.12.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 16.12.2020 | 16.12.2020 |  | 09.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 2. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 15.05.2020 | 15.05.2020 |  | 31.01.2020 | разработать техническое задание для выполнения работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 22.05.2020 | 22.05.2020 |  | 31.01.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 483,34 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 01.06.2020 | 25.06.2020 |  | 21.04.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 26.06.2020 | 26.06.2020 |  | 22.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 27.07.2020 | 27.07.2020 |  | 19.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастр групп» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 11.12.2020 | 11.12.2020 |  | 03.10.2021 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 16.12.2020 | 16.12.2020 |  | 07.10.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 3. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 01.04.2020 | 16.12.2020 |  | - | выполнить работы по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет | в связи с отсутствием объектов для выполнения работ, денежные средства возвращены в бюджет УГО в размере 200,00 тыс. руб. |
| 4. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 06.07.2020 | 13.07.2020 |  | 13.07.2020 | разработать техническое задание для выполнения работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 14.07.2020 | 20.07.2020 |  | 20.07.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 180,00 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 22.07.2020 | 03.08.2020 |  | 25.08.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 04.08.2020 | 04.08.2020 |  | 21.09.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 04.09.2020 | 04.09.2020 |  | 21.10.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастровые инженеры» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов. | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 14.12.2020 | 14.12.2020 |  | 10.12.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 16.12.2020 | 16.12.2020 |  | 16.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 3.1.1 | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 04.02.2020 | 04.02.2020 |  | 04.02.2020 | разработать техническое задание для выполнения работ по выносу в натуру границ земельных участков | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 10.02.2020 | 10.02.2020 |  | 10.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 300,00 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 12.02.2020 | 05.03.2020 |  | 20.04.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 06.03.2020 | 06.03.2020 |  | 22.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 06.04.2020 | 06.04.2020 |  | 18.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастровое дело» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 10.12.2020 | 21.12.2020 |  | 25.11.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 22.12.2020 | 22.12.2020 |  | 02.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 3.1.2. | Определение координат объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 09.01.2020 | 10.01.2020 |  | 10.01.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 14.01.2020 | 15.01.2020 |  | 10.01.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 283,34 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 24.01.2020 | 10.02.2020 |  | 10.01.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 11.02.2020 | 11.02.2020 |  | 15.01.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 11.03.2020 | 11.03.2020 |  | 27.01.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Кадастровое дело» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 24.12.2020 | 24.12.2020 |  | 24.12.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 25.12.2020 | 25.12.2020 |  | 25.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 2 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 11.06.2020 | 22.12.2020 |  |  | определить координаты объектов движимого имущества с нарушением земельного законодательства | В связи с отсутствием объектов для выполнения работ, денежные средства возвращены в бюджет УГО в размере 200,00 тыс.руб. |
| 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова |  |  |  |  | Вовлечение в оборот земельных участков | Земельные участки вовлечены в оборот |
| 1 | 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 24.01.2020 | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 24.01.2020 | 31.01.2020 |  | 31.01.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 199,99 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 05.02.2020 | 28.02.2020 |  | 28.02.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 02.03.2020 | 03.03.2020 |  | 03.03.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 06.04.2020 | 06.04.2020 |  | 30.03.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ИП «Стрелец» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 11.12.2020 | 11.12.2020 |  | 29.10.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 16.12.2020 | 16.12.2020 |  | 04.11.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе: |  |  |  |  |  | Обеспечение поступлений в доходную часть бюджета УГО | Поступления в доходную часть бюджета УГО обеспеченна |
|  | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк | 10.02.2020 | 28.02.2020 |  | 28.02.2020 | разработать техническое задание | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 02.03.2020 | 10.03.2020 |  | 28.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 108.63 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 11.03.2020 | 20.04.2020 |  | 18.05.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 21.04.2020 | 21.04.2020 |  | 21.05.2020/ 20.09.2020 | размещение документации | документация размещена/ повторное |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 21.05.2020 | 21.05.2020 |  | 18.06.2020/ 05.10.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Офир», повторное заключение с АО «Почта России». |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 24.12.2020 | 24.12.2020 |  | 10.12.2020/ 10.12.2020 | подписание акта выполненных работ | решение от 21.08.2020 № 16-01/22/10421 «Об одностороннем отказе заказчика от исполнения м/к.» с ООО «Офир» |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 25.12.2020 | 25.12.2020 |  | 16.12.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкции, строительно-техническая экспертиза зданий |  |  |  |  |  | Соблюдение законодательства | Законодательство соблюдается |
| 1 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта (договора) | Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории И.А. Орехова | 02.04.2020 | 16.04.2020 |  | 16.04.2020 | разработать техническое задание по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта (договора) |  | 23.04.2020 | 30.04.2020 |  | 30.04.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 88,50 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта (договора) |  | 13.05.2020 | 29.05.2020 |  | 20.08.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | - | - |  | 31.08.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта (договора) |  | 03.06.2020 | 03.06.2020 |  | 31.08.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «Тандем» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | 04.06.2020 | 29.06.2020 |  | 01.09.2020 | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 10.07.2020 | 10.07.2020 |  | 13.10.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 13.07.2020 | 13.07.2020 |  | 16.10.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 2. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 10.06.2020 | 11.06.2020 |  | 01.04.2020 | разработать техническое задание на освобождение самовольно занятых земельных участков, перенос и хранение объектов движимого имущества | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 16.06.2020 | 16.06.2020 |  | 01.04.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 195,91 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 24.06.2020 | 08.07.2020 |  | 29.04.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ |  | 09.07.2020 | 09.07.2020 |  | 30.04.2020 | размещение документации | документация размещена |
|  | 5. Заключение муниципального контракта |  | 10.08.2020 | 10.08.2020 |  | 28.05.2020 | заключение муниципального контракта | муниципальный контракт заключен с ООО «БИЭССИ» |
|  | 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | ежемесячно | ежемесячно |  | ежемесячно | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 7. Прием выполненных работ |  | 21.12.2020 | 21.12.2020 |  | 29.06.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 22.12.2020 | 22.12.2020 |  | 03.07.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 3.4.1. | Проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта (договор) | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 10.04.2020 | 13.04.2020 |  | 28.02.2020 | разработать техническое задание по проведению досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков на территории УГО | техническое задание разработано |
|  | 2. Определение начально максимальной цены муниципального контракта |  | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  | 28.02.2020 | определение НМКЦ | НМКЦ 56,00 тыс. руб. |
|  | 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 24.04.2020 | 15.05.2020 |  | 16.03.2020 | согласовать муниципальный контракт | муниципальный контракт согласован |
|  | 4. Заключение муниципального контракта (договора) |  | 19.06.2020 | 19.06.2020 |  | 17.03.2020 | размещение документации | договор заключен с ООО ЭСГ «Строй-Эксп» |
|  | 5. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. |  | 20.08.2020 | 20.08.2020 |  | 18.03.2020 | предоставление исходных материалов | исходные материалы предоставлены |
|  | 6. Прием выполненных работ |  | 21.08.2020 | 21.08.2020 |  | 26.06.2020 | подписание акта выполненных работ | акт выполненных работ подписан |
|  | 7. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок |  | 25.08.2020 | 25.08.2020 |  | 03.07.2020 | оплата контракта | оплата произведена |
| 2 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк | 17.03.2020 | 30.07.2020 |  |  | проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков | В целях оптимизации расходов денежные средства были возвращены в бюджет УГО в размере 500,00 тыс. руб. |
| 3 | 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк | 03.08.2020 | 23.11.2020 |  |  | проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков | В целях оптимизации расходов денежные средства были возвращены в бюджет УГО в размере 497,34 тыс. руб. |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» |
| 4. | Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями | Начальник отдела разрешительной документации Т.В. Пасечник | 01.07.2020 | 25.12.2020 |  |  | снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями | В целях оптимизации расходов денежные средства были возвращены в бюджет УГО в размере 1420,00 тыс. руб. |
|  | При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин. В 2020 году выполнялись работы по 33 муниципальным контрактам. При реализации программных мероприятий, по причине нарушения исполнителем условий контрактов, расторгнуто 7 контрактов (выполнение работ по разработке документации по планировке территории) на сумму 2 082,86 тыс. руб, из них по 4 мероприятиям повторно заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2021 году. В целях оптимизации расходов в бюджет Уссурийского городского округа возвращены денежные средства по 5 мероприятиям в размере 2817,34 тыс. руб. По причине нарушения исполнителем условий контракта, расторгнут 1 муниципальный контракт на выполнение работ - изготовление квитанций по исполнению договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков, в размере 108,63 тыс. руб. и заключен новый на сумму 72,87 тыс. руб. со сроком исполнения в 2020 году. Имеются незначительное отклонение сроков при выполнении контрольных событий по запланированным мероприятиям, что не оказало значительного влияния на ход реализации программы в целом. |
|  | (2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения. В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушении сроков реализации программных мероприятий. |

| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
| --- |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, (тыс. руб.) | Оценка исполнения (%) |
| Всего: 100960,50 | 48897,68 | 48,43 | Всего: 18374,29 | 17903,06 | 97,44 |
| Федеральный 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой 0,00 | 0,00 | 0,00 | Краевой 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный 100960,50 | 48897,68 | 48,43 | Местный 18374,29 | 17903,06 | 97,44 |
| Внебюджетный 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетный 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| --- | --- |
| Постановление от 06 апреля 2020 г. № 809 -НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2016 - 2022 годы» | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2016 - 2022 годы (далее – программа) |
| Постановление от 12 января 2021 г. № 19-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы» | В целях уточнения объемов финансирования программы, включение нового мероприятия и продление срока действия муниципальной программы. |

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы (после внесенных изменений) составляет 100960,50 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 18374,29 тыс. руб. Основной целью Программы, является создание условий для развития территории Уссурийского городского округа на основе документов территориального планирования и обеспечение рационального использования земель Уссурийского городского округа. За 2020 год выполнены работы по 21 мероприятию с фактически использованием денежных средств, в размере 17903,06 тыс. руб, при плановом объеме финансирования программы на текущий год 18374,29 тыс. руб, что составляет 97,44 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2019 год) | Отчетный год (2020 год) |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 2054,16 га к 2023 году | % | 57,62 | 69,3 | 53,96 | Расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке документации по планировке территории |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 3. | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 4. | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Обеспечить к 2024 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 2050 земельных участка площадью 268,60 га | % | 79 | 100 | 60,68 | Расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке документации по планировке территории |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» |
| 6. | Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| II. Целевые индикаторы |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 2549,26 га к 2024 году | га | 177,50 | 289,70 | 241,50 | Расторжение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке документации по планировке территории |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 3. | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 4. | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества | шт. | 13 | 13 | 13 |  |
| 5. | Обеспечить к 2024 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 2050 земельных участка площадью 268,60 га | шт./га | 250/33 | 250/33 | 250/33 |  |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» |
| 6. | Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации | шт. | 1 | 1 | 1 |  |

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: исходя из реализации программных мероприятий, эффективность использования средств бюджета городского округа за 2020 год составила - 0,77. Эффективность реализации программы снизилась по причине расторжения муниципальных контрактов. Вывод: эффективно

Предложения по дальнейшей реализации программы: предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы.

___________________________________________________________________________________________________