Оценка результатов и целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2024 годы за 2021 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 28,43 | 18,1 | 18,1 | 100 % |
| 2. | Протяженность проездов, находящихся в муниципальной собственности, а именно межквартальных проездов, внутриквартальных проездов, внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт. | км | 1 | 0,2 | 0,2 | 100 % |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации для реконструкции автомобильной дороги. | шт | - | 2 | 2 | 100% |
| 4. | Количество автобусных остановочных пунктов, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | шт | 19 | 9 | 9 |  |
| 5. | Количество разработанной проектно-сметной документации для ремонта объекта дорожно-транспортной инфраструктуры. | шт | - | 1 | 0 | Отклонение 100% В связи с невыполнением работ в 2021 году, работы перенесены на 2022 год |