**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2023 годы за 2021год.**

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направленно 749 587,57 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 466 534,76 рублей и за счет средств краевого бюджета 283 035,41 тысяч рублей. Фактически освоено 693 246,28 тысяч рублей (92,48%).

В ходе реализации программы:

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог на сумму 286 496,76 тыс. руб. по содержанию автомобильных дорог:

- содержание автомобильных дорог в зимний период г. Уссурийск с АО "УПТС";

- содержание автомобильных дорог в зимний период (сельские территории) с ООО "Велестрой";

- содержание автомобильных дорог в зимний период (тротуары) с ООО "Велестрой";

- содержание элементов БДД с АО "УПТС";

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, а именно содержание тротуаров и элементов автомобильных дорог, скашивание травы газонокосилкой, очистка покрытий тротуаров механической щеткой расположенных в районе «Междуречье», в микрорайоне южный «Сахзавод» и в юго-центральном районе города Уссурийска (в летний-осенний период 2021 года) ООО «Велеестрой»;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, а именно с содержание тротуаров и элементов автомобильных дорог, скашивание травы газонокосилкой, очистка покрытий тротуаров механической щеткой расположенных в районе 5 и 6 км, МРО и Доброполья, в микрорайоне Загородное города Уссурийска (в летний-осенний период 2021 года);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, а именно с содержание тротуаров и элементов автомобильных дорог, скашивание травы газонокосилкой, очистка покрытий тротуаров механической щеткой расположенных в районе 5 и 6 км, МРО и Доброполья, центр, сах.завод, в микрорайоне Загородное города Уссурийска (в летний-осенний период 2021 года);

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, а именно очистка урн от мусора на тротуарах и автобусных остановках Уссурийского городского округа.

2. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог:

- ул. Чичерина на участке км 1+800 – км 2+380

(в том числе искусственных сооружений на них), контракт с ООО «РОСИНСТАЛПРОЕКТ» на сумму 15 990,00 тыс. руб.;

- ул. Пушкина на участке км 2+300 – км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на них), контракт с ООО «РОСИНСТАЛПРОЕКТ» на сумму 16 380,00 тыс. руб.

3. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 291 789, 08 тыс. руб. по следующим объектам:

-г. Уссурийск, ул. Александра Францева от ул. Сергея Ушакова до д. № 1 по ул. Александра Францева, от д. № 9 по ул. Александра Францева до № 26 по ул. Андрея Кушнира, ул.Андрея Кушнира от д. № 31до д. № 24 по ул. Андрея Кушнира,;

-г. Уссурийск, ул. Октябрьская от ул. Ленинградская до ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Некрасова, от ул. Краснознаменная до д. № 173 «а» по ул. Октябрьской;

-г. Уссурийск, ул. Можайского, ул. Вокзальная дамба;

-г. Уссурийск, пр. Блюхера;

-г. Уссурийск, ул. Промышленная, ул. Заречная от д. № 2 Б по ул. Заречная до д. № 7 по ул. Промышленная, ул. Стаханова от ул. Владивостокское шоссе до ул. Арсеньева, ул. Арсеньева от ул. Стаханова до ул. Владивостокское шоссе;

-г. Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до ул. Ленинградской;

-г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от ул. Советской до ул. Некрасова;

-г. Уссурийск, ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. д. 238 по ул. Краснознаменная;

-с. Новоникольск, ул. Писарева от ж.д. № 1 до пер. Военный;

-с. Каменушка, ул. Семеновская;

-с. Каймановка, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Весеняя,;

-с. Раковка, ул. Лесная (в границах от административного здания ООО «Раковское» по ул. Первомайская № 43 до ж/д по ул. Лесная № 21);

-с. Дубовый ключ, ул. Сосновая;

-г. Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от моста ч/з р. Раковка до ул. Тургенева;

- г. Уссурийск, пр-т Блюхера в границах от ул.Раковская до ул. Русская;

- г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от ул. Горького до ул. Ленинградская.

3. Выполнены работы по обустройству парковки в районе д. № 10 по ул. Андрея Кушнира на сумму 3464,38 тыс. руб.

Выполнены работы по ремонту тротуаров:

ул. Раковская от пр. Блюхера до ул. Гончарука;

ул. Александра Францева в границах от д.№9 по ул. Александра Францева до дома №17 б по ул. Андрея Кушнира;

ул. Комарова в границах от ул. Некрасова до ул. Советская;

от ул. Владивостокское шоссе до д.№22 по ул .Владивостокское шоссе (с учетом ремонта лестничного марша);

ул. Суханова в границах от ул. Некрасова до ул. Ленина; ул. Некрасова в границах от ул. Суханова до ул. Володарского.

Выполнен ремонт площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова- ул. Горького

5. Выполнены работы по ремонту автобусных остановок по адресам: ост "Рынок" (6 шт), ост. Школа № 27 ул. Воровского 147 ст. 2, ост. Горького ул. Чичерина д. 20,39 на сумму 2 145,34 тыс. руб. 148/64 от 07.06.2021 г. ООО "ВладДорСтрой".

6. Выполнены работы по ремонту межквартальных проездов д. № 1, 3, 3А, 7 по пер. Пехотный; д. № 115, 115 А, 117, 117 А, 117 Б по ул. Владивостокское шоссе; д. № 3,5 по ул. Артемовская; д. № 2 по ул. Новоникольское шоссе; д. № 60 по пр. Блюхера; д. № 3, 3 «А» по ул. Пархоменко ИП Казарян.

7. Выполнены работы по обустройству пешеходного перехода и подходов через улицу Пархоменко с установкой дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" и светофора Т7 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пархоменко, ориентир дом № 6 по ул. Пархоменко (работы выполнены и оплачены).

Выполнены работы на устройство пешеходного перехода по ул. Целинная, победитель ИП Александрова О.В.

Выполнены работы по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах муниципального значения Уссурийского городского округа победитель ИП Погосов П. С.

Выполнены работы по устройству пешеходных ограждений по адресу: ул.Некрасова ориентир дом №66 "Центральная площадь" в г. Уссурийске.

Выполнены работы по обустройству пешеходного перехода светофорным регулированием с вызывной фазой по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Агеева, дом №22.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог Раковская-Воровского на сумму 0,26 млн. руб.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода с установкой дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" и освещением по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира, дом №23 (средняя общеобразовательная школа №32).

Выполнены работы по ограничению движения транспортных средств на сумму 1 519,55 тыс. руб.

8. выполнены работы по разработке 31 паспорта на автомобильные дороги местного значения.

9. в 2021 году были запланированы работы по разработке ПСД на ремонт подземного перехода в районе Сахпоселка. Заключен контракт с ООО "Инженерный консалдинк". В связи с нарушением срока по контракту, работы перенесены на 2022 год.

Информация об изменениях, внесенных в 2021 году в муниципальную программу «Уссурийские дороги» на 2016-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 марта 2021 года № 641-НПА, «О внесении изменений  в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года  № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы  «Уссурийские дороги»  на 2016-2023 годы | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года  № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы  «Уссурийские дороги»  на 2016-2023 годы внесены с целью уточнения финансирование программы в связи с выделением дополнительного финансирования из бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год в размере 128 841,03 тыс. руб.  На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения не влияют. |
| 2. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2773-НПА «О внесении изменений  в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года  № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы  «Уссурийские дороги»  на 2016-2023 годы | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года  № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы  «Уссурийские дороги»  на 2016-2023 годы объем бюджетных обязательств по муниципальной программе «Уссурийские дороги» на 2016-2023 годы, на 2021 год увеличивается на 56 956,95 тыс. руб. и составит 793 007,52 тыс. руб.  Перераспределены средства между мероприятиями муниципальной программы.  На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения влияют. |
| 3. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года N 2777-НПА «О внесении изменений  в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года  № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы  «Уссурийские дороги»  на 2016-2023 годы | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года  № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы  «Уссурийские дороги»  на 2016-2022 годы приведена в соответствие с проектом бюджета Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов. А именно срок реализации муниципальной программы продлен до 2024 года и перераспределено финансирование между мероприятиями программы.  На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения влияют. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2024 годы

а) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

СП1= Пфакт / Пплан=18,1/18,1 км=1

2. Протяженность проездов, находящихся в муниципальной собственности, а именно межквартальных проездов, внутриквартальных проездов, внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт.

СП2= Пфакт / Пплан=0,2/0,2 км=1

3. Количество разработанной проектно-сметной документации для реконструкции автомобильной дороги.

СП3= Пфакт / Пплан=2/2 шт=1

4. Количество автобусных остановочных пунктов, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

СП4= Пфакт / Пплан=9/9шт=1

5. Количество разработанной проектно-сметной документации для ремонта объекта дорожно-транспортной инфраструктуры.

СП5= Пфакт / Пплан=1/0шт=0

б) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

СПмп= (1,0+1,0+1,0+1,0+0)=4,0/5=0,80

в) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

СРмп= СРфакт/СРплан=749 587,57 тыс. руб. / 693 246,28 тыс. руб.=1,08

г) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

СМмп=19/22=0,86

Эбс=СМмп/СРмп=0,86/1,08=0,80

д) эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 0,86 x 0,80,

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2024 годы в 2021 году признается удовлетворительной, т.к. Эбс =0,7.