Приложение N 6

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | отклонение | 2019 | отклонение | 2020 | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство и ввод сетей газоснабжения в эксплуатацию (7 пусковой комплекс) (по отношению к 2017 году) | % | 40,89 | 59,11 | 0 | 40,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем потребления природного газа муниципальными котельными | тыс.м3/год | 0 | 12477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективно |
| предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы путем утверждения новой муниципальной программы |
| вывод за весь период реализации: эффективно |