Приложение № 6

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

Оценка

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

за 2018 год и за весь период реализации муниципальной программы

«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | отклонение | 2018 | отклонение | 2019 | отклонение | 2020 | отклонение | 2021 | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Доля сельских населенных пунктов обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 71 | 71 | 73 | 73 |  | 71 | 0 | 71 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | 92 | 92 | 93 | 93 |  | 92 | 0 | 92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля водозаборов, обеспеченных очистными сооружениями, путем строительства сетей для населения имеющая централизованное водоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уменьшение износа сетей канализации | % |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, которые будут обеспечены питьевой водой надлежащего качества | шт. | 26 | 26 | 27 | 27 |  | 26 | 0 | 26 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество водозаборных скважин, подлежащих вводу в эксплуатацию | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | чел. | 24152 | 24540 | 25400 | 25400 |  | 24152 | 0 | 24540 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество водозаборов, обеспеченных очистными сооружениями путем строительства сетей для населения имеющая централизованное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уменьшение протяженности ветхих сетей канализации п. м |  |  |  |  | 5372,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:Исполнение показателей программы 2018 год – 100%. |
| предложения по дальнейшей реализации программы: Разработать новую муниципальную программу |
| вывод за весь период реализации[:](#P821) Программа эффективна. |