**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы**

**ЗА 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | | Плановый срок исполнения | | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | | | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. | 1. Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  | | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка  у единственного поставщика). | | | Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 10.12.2018 г. | | 24.12.2018 г | | исполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.2. Подготовка  и заключение договора  (закупка  у единственного поставщика). | | | Лиманская Т.П., Халилова А.В.  главные специалисты  отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 09.01.2019 г. | | 22.01.2019 г. | | Заключен контракт № 6676 от 22.01.2019 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"  На сумму  30 040, 98 тыс. руб. | | |  |
|  |  |  | | 1.3. Контроль  за исполнением договора  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по договору. | | | И.С. Илясова  начальник отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», | | 01.02.2019 г. | | 25.12.2019 г | | исполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.4. Оплата  по договору. | | | Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.02.2019 г. | | 25.12.2019 г | | исполнено, по состоянию на 01 июля 2019 г оплачено: 15 624 539,16 руб. | | |  |
|  | 4. | 1 Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  | | 1.1. Подготовка соглашения  о предоставлении субсидии на техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | | | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения  администрации УГО | |  | |  | | Не выполнено | | | В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.  2. Норматив затрат.  3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.  После согласования мероприятие №3 будет выполнено |
|  |  |  | | 1.2. Заключение соглашения  на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов  уличного освещения Уссурийского городского округа | | | И.В. Лапина  и.о. начальника управления жизнеобеспечения  администрации УГО | |  | |  | | Не выполнено | | |
|  |  |  | | 1.3. Контроль  за исполнением соглашения  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по соглашению. | | | И.С. Илясова  начальник отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | | Не выполнено | | |
|  |  |  | | 1.4.  Оплата выполненных работ  по соглашению. | | | Миронова Т.А.  и. о. начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | |  | |  | | Не выполнено | | |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы  (тыс. руб.) | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета,  (тыс. руб.) | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | | | | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов  (%) | |
| Всего: 177 491,60 | | | 41 944,42 | | 23,63 | Всего: 48 720,24 | | 15 624,54 | | 32,07 | | | | 1 контракт на  30 040,98 | 32,07 | |
| федеральный | | |  | |  | федеральный | |  | |  | | | |  |  | |
| краевой | | |  | |  | краевой | |  | |  | | | |  |  | |
| местный:  177 491,60 | | | 41 944,42 | | 23,63 | местный:  48 720,24 | | 15 624,54 | | 32,07 | | | | 1 контракт на  30 040,98 | 32,07 | |
| внебюджет | | |  | |  | внебюджет | |  | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2018 года № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы | уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятия муниципальной программы |