Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным    имуществом, находящимся в    собственности Уссурийского    городского округа» на  2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА

за  1 квартал 2019 года

| Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципа-льной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный испол-нитель (Ф.И.О.) | Плановый срок испол-нения | Факти-ческий срок испол-нения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1. | Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений) | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 646,80 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 431,20 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 36,50 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (кадастровые работы в отношении недвижимого объекта имущества казны по подготовке технических планов) По плану – 353,20 тыс.руб. | Ковалева К.В. Василькова О.В. Василькова О.В. Ковалева К.В., Василькова О.В. | 09.01. 2019 года 31.01. 2019 года 25.02. 2019 года 04.03. 2019 года 25.03. 2019 года 23.04. 2019 года 04.03. 2019 года 25.03. 2019 года 23.04. 2019 года В течение года по мере необходимости | 09.01. 2019 01.02. 2019 04.03. 2019 04.03. 2019 25.03. 2019 04.03. 2019 25.03. 2019 За период январь-март 2019г. | 04.03.2019 – заключен м.к. на сумму 169,16 тыс.руб. с ООО «Кадастр». Всего по данной процедуре заключено 5 м.к., исполнено 3 м.к. на сумму 39,0 тыс.руб. Всего на данное мероприятие израсходовано: 39,0 тыс.руб. |  |
| 2 | 1.2. | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации земельных участков. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 311666,67 тыс.руб. | Ковалева К.В. | 31.01. 2019 года 25.02. 2019 года 26.03. 2019 года | 31.01. 2019 года 26.02. 2019 28.03. 2019 года | 28.03.2019г заключен м.к.с ИП Саблина М.В.на сумму 186,1 тыс.руб.(55 зем.участков) |  |
| 3 | 1.3. | Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны | 1. Формирование пакетов документов. 2. Подача пакета документов на государственную регистрацию права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на 710 объектов муниципального недвижимого имущества. 3. Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости. | Штанченко А.Г., | в течение года по мере необходи-мости | в течение 3 месяцев | Зарегистрировано 130 объекта, в том числе: 35-жилых пом., 1-нежилое пом, 90- сети, 4-зем. участок. |  |
| 4 | 1.4. | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны | Коммунальные услуги: Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку тепловой энергии 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 94,61 тыс.руб. | Ким О.А. | 28.12. 2018 21.01. 2019 29.01. 2019 | 28.12. 2018 21.01. 2019 29.01. 2019 | 29.01.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с АО «Желдорреммаш» на сумму 94,61 руб. Контракт исполнен на сумму 48,84 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 1107,97 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку электрической энергии 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 81,90 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (охрана объектов муниципальной казны методом патрулирования в г.Уссурийске и населенных пунктах Уссурийского городского округа, извещение, извещение 0320300001618000061). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 236,98 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа), извещение 0320300001618000062). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 500,14 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа, извещение 0320300001618000064). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 453,07 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (экспертные заключения, проектная документация, ОСАГО, страхование, услуги нотариуса, охрана объектов, прочее) По плану – 331,74 тыс.руб. | Ким О.А. Ким О.А. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Василькова О.В. | 10.01.2019 12.02.2019 20.02.2019 28.12.2018 09.01. 2019 15.01. 2019 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 14.12.2018 14.01.2019 в течение года по мере необходи-мости | 10.01.2019 12.02.2019 21.02.2019 28.12.2018 09.01. 2019 15.01. 2019 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 14.12.2018 14.01.2019 в течение 3 месяцев | 21.02.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с УМУПТС на сумму 910,09 тыс. руб. Исполнение контракта 30.06.2019г. Оплата 545,02 тыс.руб. 15.01.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии с ПАО «ДЭК» на сумму 81,90 тыс. руб. Исполнение контракта 30.06.2019г. Оплата 35,44 тыс.руб. Заключен мун.контр. 12.12.2018г. с ООО «Кондор» на сумму 130,0 тыс.руб.(охрана методом патрулирования 36 объектов в городе и селах УГО). Исп.контракта 20.12.2019г. Оплата 24,93 тыс.руб. Заключен мун.контр. 12.12.2018г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 500,14 тыс.руб. (круглосуточная охрана объектов по ул.Резервной,31А/1 объект в городе и селах УГО ). Исп.контракта 20.12.2019г. Оплата 95,91 тыс.руб. Заключен мун.контр. 14.12.2019г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 453,07 тыс.руб.(охрана 1 объекта ул.Вокзальная д.1). Исп.контракта 20.12.2019г. Оплата 46,82тыс.руб. На закупки малого объема: заключено 15 контрактов, исполнено 11 контрактов на сумму 114,61 тыс.руб.(экспертные заключения, контракт обслуживание пож.сигнализации, услуги нотариуса, выписка из регистратора РОСТ). Всего на данное мероприя-тие израсходовано: 911,57 тыс.руб. |  |
| 5 | 1.5. | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны |  |  |  |  | Всего на данное мероприятие израсходовано: 135,70 тыс.руб. |  |
|  | 1.5.1. | Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны | Осуществление процедуры по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 53,50 тыс.руб. | Василькова О.В. | 01.02. 2019г. 28.02.2019 25.03. 2019г. | 01.02. 2019г. 28.02.2019 | Контракт не заключен. | Участник уклонился от заключения контракта, документы направлены в УФАС по Приморскому краю. |
|  | 1.5.2. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 1.Сбор информации о реализованных объектах муниципальной казны. 2.Исчисление налога на добавленную стоимость, транспортного налога, подготовка налоговых деклараций. 3.Перечисление сумм исчисленного налога в сроки, установленные законодательством РФ - за 4-й квартал 2018 г. | Ким О.А. | Ежеквартально До 25.01. 2019 | 21.01. 2019 | Перечислено 135,70 тыс.руб. |  |
| 6 | 1.6. | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества | Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества 3.Заключение муниципального контракта с исполнителем. По плану – 104,67 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества 3.Заключение муниципального контракта с исполнителем. По плану – 45,25 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 64,33 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона по определению исполнителя услуг по оценке 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 31,11 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контракта у единственно исполнителя (оценка имущества) по мере возникновения необходимости. По плану – 131 тыс.руб. | Дремова Е.А. Ковалева К.В. Дремова Е.А. Василькова О.В. Дремова Е.А. Василькова О.В. | 11.01. 2019 30.01. 2019г. До 01.03. 2019г 28.02. 2019 04.03. 2019г. 02.04. 2019г. 11.01. 2019 30.01. 2019г. До 01.03. 2019г. 01.03. 2019 25.03. 2019г. До 01.05. 2019г. | 11.01. 2019 30.01. 2019г. 28.02. 2019 20.02. 2019 28.02. 2019г. 11.01. 2019 30.01. 2019г. 28.02. 2019 01.03. 2019 25.03. 2019г. До 01.05. 2019г. в течение 3 месяцев | 28.02.2019г. заключен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на сумму 8,49 тыс.руб. Контракт на исполнении. 28.02.2019г. заключен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на сумму 9,03 тыс.руб. Контракт на исполнении. Заключено и исполнено 3 контракт на сумму 13,0 руб. Контракты оплачены. Всего на данное мероприятие израсходовано: 13,0 тыс.руб. |  |
| 7 | 1.7. | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества и извещений о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества | Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка спецификации. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по размещению информационных сообщений в печатном издании. 3.Заключение муниципального контракта с исполнителем. По плану – 100 тыс.руб. | Ковалева К.В. | 28.02. 2019 04.03. 2019 02.04. 2019 | 28.02. 2019 04.03. 2019 | . | Аукцион состоялся, но победитель уклонился от заключения контракта. В настоящее время идет заключение контракта с участником под номером два. |
| 8 | 1.10. | Приобретение специализирован-ной техники | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение катка ДУ96) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 4417,34 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 22.01. 2019 28.02. 2019 | 09.01. 2019 11.01. 2019 11.03. 2019 | 11.03.2019г. заключен м.к. с ООО «ТД «Уральская марка» на сумму 4354,78 тыс.руб. (каток дорожный), контракт на исполнении. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение вакуумно подметально- уборочной машины) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 7828,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 22.01. 2019 28.02. 2019 | 09.01. 2019 11.01. 2019 11.03. 2019 | 11.03.2019г. заключен м.к. с ООО «ТД «Курганский завод дорожных машин» на сумму 7828,33 тыс.руб. (вакуумно подметально-уборочная машина), контракт на исполнении. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение асфальтоукладчика) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 17771,67 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 25.03. 2019 | 25.03.2019г. заключен м.к. с ООО НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения-ТЕРМ" на сумму 17771,67 тыс.руб. (машины для укладки асфальта), контракт на исполнении. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение вакуумно подметально-уборочной машины) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 7828,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 25.03. 2019 | 25.03.2019г.заключен м.к. с ООО "Торговый дом" Курганский завод дорожных машин" на сумму 7828,33 тыс.руб. (вакуумно подметально-уборочная машина), контракт на исполнении. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение катка) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 3338,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 02.04.2019г.заключен м.к. с ООО"ДМ сервис" на сумму 2333,97 тыс.руб. (каток дорожный), контракт на исполнении |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение автогрейдера ДЗ98) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 9183,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 | Контракт находится в стадии заключения. Был протокол разногласий. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение автогрейдера 140 класса) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 7266,67 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 25.03. 2019 | 25.03.2019г.заключен м.к. ООО "Карьерные машины" на сумму 7266,67 тыс.руб. (грейдер), контракт на исполнении |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение КДМ- зшт) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 16822 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 02.04.2019г.заключен м.к. ООО ПО "Специальная Техника" на сумму 16233,23 тыс.руб. (3 шт. КДМ на базе самосвала), контракт на исполнении |  |
| 9 | 2.1. | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2019 год от 25 декабря 2018 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 18 декабря 2018 года. |  | 01 -31 числа ежемесячно | 01 -31 числа ежемесячно | оплата труда и взносы по оплате труда мун.служ., пособие до 3-х лет мун.служ., налог на имущество, сопровожд.Консультан Плюс, оплата за Интернет, оплата почтовых услуг, лицензия Касперского. Всего на данное мероприятие израсходовано: 3718,05 тыс.руб. |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 244607,27 | 31546,48 | 12,90 | Всего: 108917,72 | 4817,33 | 4,42 | 56514,44 | 56,31 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный – 244607,27 | 31546,48 | 12,90 | местный – 108917,72 | 4817,33 | 4,42 | 56514,44 | 56,31 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного правого акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12.05.2017 года №1466-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.07.2017 года №2043-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13.12.2017 года №3652-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19.03.2018 года №657-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08.05.2018 года №1073-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с корректировкой цели, задачи муниципальной программы, уточнением программного мероприятия. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09.10.2018 года №2384-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19.11.2018 года №2681-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с продлением срока действия программы и уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.12.2018 года №2801-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением бюджетных ассигнований и программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.12.2018 года №2835-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением бюджетных ассигнований и программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13.02.2019 года №346-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением расходов на бюджетных ассигнований. |

Исп.Ким О.А. 32 07 55