# Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2023 годы

Отчетный период: (за 1 квартал 2022)

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, АО «УПТС», МУП «Уссурийск-Водоканал», МКУ «СЕЗЗ»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа | Управление жизнеобеспечения | 01.07.2022 | - | 01.07.2022 | Утверждение постановления Администрации Уссурийского городского округа об актуализации схемы теплоснабжения | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 23.03.2022 заключен контракт с ООО «СибЭнергоСбережение» на общую сумму 700,00 рублей |
| 2. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа | Управление жизнеобеспечения | 01.08.2022 | - | 01.08.2022 | Утверждение постановления Администрации Уссурийского городского округа об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Заключение контракта планируется во II квартале 2022 года. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют |

П.Е. Фролов.

33-68-03