# Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование развития жилищного строительства» на 2014 – 2023 годы

Отчетный период: (за 1 квартал 2022)

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, управление по работе с территориями , МКУ «СЕЗЗ»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановая | Фактическая | Ожидаемая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства» на 2014 – 2023 годы» |
| 1. | Работы по отсыпке подъездов к земельным участкам в границах с. Воздвиженка | МКУ «Служба единого заказчика – застройщика», управление жизнеобеспечения», | 14.10.2022 | - |  | Обустройство дорог | 47 071,100 | 47 071,100 | 0,00 | - |
| 1.1. | Согласование схемы организации подъездных путей | МКУ «Служба единого заказчика – застройщика», управление жизнеобеспечения | 24.02.2022 | 09.03.2022 |  | Схема согласована | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение твердым топливом (дровами) населения Уссурийского городского округа | Управление по работе с территориями | 20.05.2022 | -- | 20.05.2022 | Обеспечение твердым топливом (дровами) населения Уссурийского городского округа | 1135,230 | 1135,230 | 0,00 | Заключено соглашение №1 на сумму 1033.07 тыс. руб. 16.03.2022 года с ИП Сарапик М.Ф. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют |

Фролова В.В..

33-68-03