Приложение N 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы |
|  | Задача № 1 «Перевод котельных на природный газ» |
| 1. | Объем потребления природного газа муниципальными котельными | тыс.м3/год | 1965,4 | 11162,6 | 11162,6 |  |
| 2. | Количество муниципальных котельных, переведенных на природный газ | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Задача № 2 «Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа |
| 1. | Строительство и ввод сетей газоснабжения в эксплуатацию (7 пусковой комплекс) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство и ввод сетей газоснабжения в эксплуатацию (2 пусковой комплекс) | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. | Строительство и ввод сетей газоснабжения в эксплуатацию (14 пусковой комплекс) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность (строительство) сетей газоснабжения | км. | 2,3 | 0 | 0 |  |