Аналитическая записка по МП «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы в соответствии
с подпунктом б) п.51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ:

а) результаты, достигнутые за отчетный период:

за 2022 год в рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

начато проведение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров»
в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»;

выполнена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию объекта «Гидротехнические сооружения Раковского гидроузла»;

объект «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске» включен
в адресную инвестиционную программу Приморского края
для софинансирования строительства в период 2024-2025 годов;

объект «Гидротехнические сооружения Раковского гидроузла» включен в адресную инвестиционную программу Приморского края
для софинансирования реконструкции в период 2024-2025 годов;

проведено берегоукрепление участка ливневого стока в районе многоквартирного дома по ул. Красина, 95 «А» (район города – Слобода);

заключены контракты на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта – на 20 ГТС;

выполнены мероприятия по текущему содержанию объекта «Защита
от наводнений г. Уссурийск, с. Покровка и прилегающих сельхозугодий
в долине р. Раздольная»;

выполнены работы в рамках мероприятий по капитальному ремонту ГТС, таких как: строительно-техническая экспертиза, работа кадастрового инженера, оплата сервитутов, проведение лабораторных исследований и т.п.;

в рамках выполнения мероприятий по расчистке, укреплению
и регулированию ливневых стоков проведены работы на 6 проблемных участках (в том числе на 2 – в сельских территориях);

в рамках мероприятия по содержанию городских лесов, проведены кадастровые работы по корректировке границ земельных участков.

б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану-графику:

все контрольные события состоялись в установленные сроки, срывов не допущено.

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки:

все мероприятия были выполнены. Освоение программы за 2022 год составило 95,98%.

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы:

факторы, повлиявшие на ход реализации программы: выделение необходимого объема денежных средств из федерального и краевого бюджетов для успешной реализации муниципальной программы.

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

в 2022 году было предусмотрено денежных средств – 127 592,10 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 32 475,91 тыс. рублей, краевой бюджет – 15 116,19 тыс. рублей, федеральный бюджет – 80 000,00 тыс. рублей. Освоено в 2022 году всего – 122 465,56 тыс. рублей (95,98 %), федеральный бюджет – 79 978,11 тыс. рублей (99,97 %), краевой бюджет – 15 112,05 (99,97 %), местный бюджет – 27 375,40 тыс. рублей (84,29 %).

е) информация об изменениях, внесенных за отчетный год
в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы (подпрограммы):

за 2022 год в Программу вносились изменения 2 раза:

от 28 апреля 2022 г. № 1063-НПА, с целью уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы;

от 20 июля 2022 г. № 1875-НПА, с целью уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы.

ж) результаты оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком:

а1) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых застрахована гражданская ответственность владельца опасного объекта:

СП3 = Пфакт / Пплан= 20 ед. / 20 ед. = 1,0

2. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по текущему содержанию:

СП4 = Пфакт / Пплан = 1 ед. / 1 ед. = 1,0

3. Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков (с получением положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости):

СП6 = Пфакт / Пплан = 1 ед. / 1 ед. = 1,0

4. Протяженность очищенных ливневых стоков:

СП7 = Пфакт / Пплан = 3,54 км. / 3,54 км. = 1,0

5. Площадь сохраненных и находящихся на содержании городских лесов:

СП8 = Пфакт / Пплан = 557 Га. / 557 Га. = 1,0

б1) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

СПмп = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 5 = 5,0 / 5 = 1,0

в1) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

СРмп = СРфакт / СРплан = 122 456,56 тыс. руб. / 127 592,10 тыс. руб. = 1,0

г1) эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

Эбс = СМмп / СРмп = 1,0 / 1,0 = 1,0

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы в 2022 году признается удовлетворительной, т.к. Эбс = 1,0.