Приложение № 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы» | | | | | | |
| Задача № 1 «Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» | | | | | | |
| 1. | Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения | га | 21,32 | 21,32 | 21,32 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество находящихся на содержании фонтанов. Обеспечение функционирования фонтанов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций) | куб. м | 700 | 700 | 416 | Отсутствовала необходимость в проведении акции по санитарной очистке территории Уссурийского городского округа |
| % | 100 | 100 | 59,4 |
| 4. | Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет | ед. | 1400 | 1400 | 1400 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос) | ед. | 7500 | 7500 | 7500 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм | ед. | 130 | 130 | 130 |  |
| % | 18 | 100 | 100 |
| 7. | Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию | га | 250 | 250 | 250 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Объем вывезенных отходов производства и потребления при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов. Увеличение объема отходов производства и потребления, извлеченных из окружающей природной среды | куб. м | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 2 «Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов» | | | | | | |
| 1. | Площадь обслуживаемых временных площадок для складирования снега и льда (доля временных площадок для складирования снега и льда, находящихся на обслуживании) | тыс. кв.м. | 110 | 110 | 110 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеззараживание шахтных колодцев (доля обеззараженных шахтных колодцев) | ед. | 194 | 194 | 194 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 3 «Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа» | | | | | | |
| 1. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности) | чел. | 960 | 980 | 980 |  |
| % | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2025 годы

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА,   
на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Результаты | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | | достигнутые |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1: «Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Содержание объектов благоустройства и озеленения | | муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «СЕЗЗ») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлека­тельности города, за счет высаженных и ухоженных цветников | | | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлека­тельности города, за счет высаженных и ухоженных цветников |
| 1.2 | | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения | | МКУ «СЕЗЗ» | | 15.02.2023 | | 30.09.2023 | | 15.02.2023 | | 30.09.2023 | Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства | | | Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства |
| 1.3. | | Содержание и ремонт фонтанов | | МКУ «СЕЗЗ» | | 15.02.2023 | | 15.03.2023 | | 15.02.2023 | | 15.03.2023 | Создание привлека­тельности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | Создание привлека­тельности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии |
| 1.4 | | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению | | МКУ «СЕЗЗ» | | 15.02.2023 | | 15.03.2023 | | 15.02.2023 | | 15.03.2023 | Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники), а также приобретение инвентаря | | | Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники), а также приобретение инвентаря |
| 1.5 | | Содержание зеленых насаждений | | МКУ «СЕЗЗ» | | 10.01.2023 | | 30.09.2023 | | 10.01.2023 | | 30.09.2023 | Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества | | | Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества |
| 1.6 | | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм | | МКУ «СЕЗЗ» | | 01.02.2023 | | 30.09.2023 | | 01.02.2023 | | 30.09.2023 | Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых | | | Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых |
| 1.8 | | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | МКУ «СЕЗЗ», Управление по работе с территориями Медуницын А.А. | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | | Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |
| 1.10 | | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути | | МКУ «СЕЗЗ» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Предотвращение загрязнения почвы твердыми коммунальными отходами | | | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Предотвращение загрязнения почвы твердыми коммунальными отходами |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 2«Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | | МКУ «СЕЗЗ» | | 01.01.2023 | | 15.04.2023 | | 01.01.2023 | | 15.04.2023 | Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |
| 2.2 | | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев | | Управление по работе с территориями Медуницын А.А. | | 10.01.2023 | | 30.09.2023 | | 10.01.2023 | | 30.09.2023 | Обеззараженные шахтные колодцы | | | Обеззараженные шахтные колодцы |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача №3«Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Каримулина А.В. | | 17.01.2023 | | 24.01.2023 | | 17.01.2023 | | 24.01.2023 | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Оценка исполнения (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | |
|  | всего | | 760 333,49 | | 564369,86 | | 74,23% | | всего | | 86 299,57 | | | 75 729,38 | 87,75% | |
|  | Федеральный бюджет | | 19 799,12 | | 19 799,12 | | 100% | | Федеральный бюджет | |  | | |  |  | |
|  | Краевой бюджет | | 4055,24 | | 4055,24 | | 100% | | Краевой бюджет | |  | | |  |  | |
|  | Местный бюджет | | 736479,13 | | 529 945,31 | | 71,6% | | Местный бюджет | | 86 299,57 | | | 75 729,38 | 87,75% | |
|  | Внебюджетные источники | |  | |  | |  | | Внебюджетные источники | |  | | |  |  | |

**Аналитическая записка к отчету по выполнению программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2025 годы» за 2023 год**

Плановый объем финансирования программы на 2023 год – 86 299,57 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактически в ходе реализации программы в 2023 году освоено -   
75 729,38 тыс. руб.

В 2023 году за счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:

1.1 Содержание объектов благоустройства и озеленения.

- Содержание объектов благоустройства и озеленения (скверы, бульвары, зеленые зоны) - 21,32 га (подметание, уборка случайного мусора, выемка урн, ежедневная поддерживающая уборка, вычесывание газонов   
от опавших листьев, сучьев, выкашивание газонов, влажная уборка брусчатки с применением моющего средства, обработке брусчатки   
от сорняков гербицидом):

- Содержание территории центральной площади г. Уссурийска, в том числе во время проведения общественного мероприятия «Ледовый городок» в период новогодних праздников;

- Содержание территории центральной площади г. Уссурийска   
во время проведения ярмарок и праздничных ;

- Комплексное обслуживание модульных туалетов на объектах благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа;

- Оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребитель;

- Проводились работы по посадке и уходу за цветниками, расположенными на территории Уссурийского городского округа б. (высажено 102278 шт. цветочной рассады и 18898 шт. – луковичных (тюльпаны).

- Выполнение работ по художественно-ландшафтному оформлению цветников по ул. Суханова от ул. Некрасова до ул. Советская (вдоль дома №46);

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения   
и благоустройства – транспортная развязка улиц Краснознаменная   
– Комсомольская и ул. Некрасова,50;

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения   
и благоустройства – транспортная развязка улиц Ленинградская – Комарова;

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения   
и благоустройства – транспортная развязка улиц Пушкина – Тургенева;

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения и благоустройства – улицы Комсомольская в границах ул. Некрасова-Волочаевская (четная и нечетная стороны);

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения и благоустройства – улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева-Тимирязева (четная и нечетная сторона);

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения и благоустройства – улицы Некрасова от остановки «Центральная площадь» до перекрестка ул. Некрасова – ул. Пушкина клумбы № 2;

- Выполнение работ по содержанию объектов озеленения и благоустройства – транспортная развязка улиц Пушкина - Тургенева (засыпка грунта вокруг многолетников мульчей из коры сосны);

- Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками, расположенными на территории города Уссурийска;

- Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства и озеленения – художественно-ландшафтное оформление клумб в сквере Победы по ул. Ленинградская в г. Уссурийске;

- Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства на территории Уссурийского городского округа в 2023 года;

- Выполнение работ по противоклещевой обработке скверов г. Уссурийска ;

- Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства на территории Уссурийского городского округа в 2023 году;

1.2. Ремонт и благоустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения:

- Ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории скверов Уссурийского городского округа;

- Выполнение работ по благоустройству территории возле памятника «Погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах»   
в городе Уссурийске ;

- Выполнение работ по ремонту объекта благоустройства и озеленения в г. Уссурийске (устройство подстилающих слоев (окол)) ;

- Восстановление освещение уличных фонарей на территории бульвара Старый город в г. Уссурийске ;

- Выполнение работ по восстановлению резинового покрытия детских и спортивных площадок на территории скверов, расположенных в УГО ;

- Проведение проверок, направленных на выявление повреждений, влияющих на безопасную эксплуатацию паркового оборудования, расположенного на территориях скверов, располагающихся в Уссурийском городском округе ;

1.3 Содержание и ремонт фонтанов.

- Выполнение работы по содержанию и ремонту фонтанов на территории Уссурийского городского округа ;

1.4 Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению.

- Выполнены работы по сбору и вывоз мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции) на территории Уссурийского городского округа ;

1.5 Содержание зеленых насаждений.

- Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа :

- снос аварийных деревьев – 489 ед.;

- санитарная обрезка – 438 ед.;

- омолаживающая обрезка деревьев – 296 ед.;

- формовочная обрезка- 3125 ед.;

- уборка поросли – 311 ед.;

- уборка порубочных остатков – упавшие деревья – 22,8 плотные куб. м;

- уборка порубочных остатков – ветки – 17,10 плотные куб. м;

- стрижка «живой изгороди» - 82580 кв. м;

- Организованы и выполнены работы по посадке деревьев и кустарников в сквере Победы по ул. Ленинградская в г. Уссурийске.

1.6. Приобретение и установка новых и ремонт существующих малых архитектурных форм.

- Проведены и установлены новые и отремонтированы существующие малые архитектурные формы ;

1.8. Содержание территории общего пользования, непереданных в аренду или собственность.

- Выполнение работ по содержанию неразграниченной территории, прилегающей к местам накопления твердых коммунальных отходов   
в г. Уссурийске ;

- Выполнение работ по подбору, транспортировке и обезвреживанию биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных   
в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые не разграничена) ;

- Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов производства и потребления на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена;

- Управлением жилищной политики выполнены работы по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность;

- Выполнение работ по содержанию неразграниченной территории, прилегающей к местам накопления ТКО в г. Уссурийске ;

- Выполнение работ по вывозу несанкционированных навалов мусора с территории УГО;

- Выполнение работ по содержанию неразграниченной территории, прилегающей к местам накопления ТКО в г. Уссурийске ;

1.9. Выполнены работы по изготовлению, установке, оформлению, и ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий ;

1.10. Создание мест (площадок) накопления ТКО, включая подъездные пути ;

2.1. Подготовительные работы по эксплуатации временных площадок для складирования снега и льда.

- Выполнены работы по подготовке и содержанию временных площадок для складирования снега и льда на территории Уссурийского городского округа;

2.2. Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев.

- Выполнены работы по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев в населенных пунктах Уссурийского городского округа;

3.1. Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения.

- Изготовление и прокат в эфире местного телевидения видеороликов с социальной рекламой экологического содержания ;

3.2. Организация и проведение конкурсов экологической направленности.

С целью формирования экологической культуры населения Уссурийского городского округа организованы и проведены следующие конкурсы экологической направленности:

– муниципальный конкурс социально значимых экологических проектов «Человек-Природа-Общество»;

– муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»;

– муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»;

– муниципальный экологический смотр-конкурс «Зеленый уголок»;

– муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»;

– муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»;

– муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»;

– муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»;

– муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»;

– муниципальный фотоконкурс «Мой зеленый Уссурийск»;

– муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон».

Информация об изменениях, внесенных в 2023 году в муниципальную программу «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2026 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12января 2023 N 15-НПА, «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы» (далее – Программа) вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы. |
| 2. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 16 мая 2023 N 1393-НПА, «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы» | Изменения в программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы. |
| 3. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 июля 2023 N 2067-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы» | Изменения в программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы. |
| 4. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 ноября 2023 года № 3906-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы» | Изменения в программу вносятся в связи с продлением срока реализации муниципальной программы и дополнением муниципальной программы мероприятием, а также с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2025 годы» за 2023 год

а) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения:

СП1= Пфакт / Пплан=21,32/21,32=1

2. Количество находящихся на содержании фонтанов. Обеспечение функционирования фонтанов

СП2= Пфакт / Пплан=3/3=1

3. Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций)

СП3= Пфакт / Пплан=700/700=1,00

1. Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет

СП4= Пфакт / Пплан=650/650=1

5. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос)

СП5= Пфакт / Пплан=7500/7500=1

6. Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм

СП6= Пфакт / Пплан=130/130=1

7. Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию

СП7= Пфакт / Пплан=250/250=1

8. Объем вывезенных отходов производства и потребления при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов. Увеличение объема отходов производства и потребления, извлеченных из окружающей природной среды

СП8= Пфакт / Пплан=3000/3000=1

1. Площадь обслуживаемых временных площадок для складирования снега и льда (доля временных площадок для складирования снега и льда, находящихся на обслуживании)

СП1= Пфакт / Пплан=110/110=1

2. Обеззараживание шахтных колодцев (доля обеззараженных шахтных колодцев)

СП2= Пфакт / Пплан=194/194=1

1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности)

СП1= Пфакт / Пплан=960/90=1

б) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

СПмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=11/11=1

в) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

СРмп= СРфакт/СРплан=86 299,57 тыс. руб. / 75 729,38 тыс. руб.=1,14

в) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

СМмп=11/11=1,00

Эбс=СМмп/СРмп=1,14/1=1,14

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2025 годы» в 2023 году признается высокой, т.к. Эбс = 1,14