**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения» на 2018-2026 годы за 2023 год.**

В рамках муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы в 2022 году предусмотрено всего – 75 149,96 тыс. рублей, в том числе: оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения в размере 44 527,20 тыс. рублей, фактически освоено денежных средств 43 679,46 тыс. рублей и субсидии на возмещение затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения на сумму 30 622,76 тыс. рублей, фактически освоено денежных средств 29 752,16 тыс. рублей.

АО «Уссурийск – Электросеть» выполнены работы по проектированию, строительству и реконструкции сети уличного освещения на объектах Уссурийского городского округа, а именно:

1) Реконструкция и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Ермакова между ул. Советская и ул. Горького;

2) Реконструкция и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Крылова от Владивостокского шоссе до ж/дома 1-в по ул. Крылова;

3)  Строительство сети уличного освещения по межквартальному проезду в районе ГСК ул. Белинского, 29 (район школы) до спуска на ж/дорожную посадочную платформу по ул. Линейная;

4)  Строительство сети уличного освещения г. Уссурийск, ул. Полушкина от ул. Слободская до ж/дома № 2 по ул. Раковская;

5) Строительство сети уличного освещения г. Уссурийск, по ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Комсомольская;

6) Строительство сети уличного освещения г. Уссурийск, по ул. Топоркова от ул. Полушкина до ул. Воровского;

7) Подготовительные работы, инженерные изыскания и разработка проектной документации по адресу с. Воздвиженка, гарнизон, ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Ленина;

8) Строительство сети уличного освещения по ул. Раздольная д.2 в с. Утесное

 Информация об изменениях, внесенных в 2023 году в муниципальную программу «Развитие сетей уличного освещения» на 2018-2026 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, дата нормативного правового акта  | Краткое содержание внесенных изменений  |
| 1. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 2023 года № 3292-НПА«О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2018 - 2025 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года№ 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сетей уличного освещения Усурийского городского округа" на 2018 - 2025 годы» внесены с целью уточнения финансирование программы.На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения не влияют. |
| 2. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 декабря 2023 года № 4340-НПА«О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2018 - 2025 годы | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года№ 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2018 - 2025 годы» в целях увеличения общего объема бюджетных ассигнований на 2023 и плановые 2024,2025,2026 годы.Общая сумма бюджетных ассигнований в рамках Программы увеличилась на 65 156,32 тыс. руб. В перечень показателей внесены индикаторы на 2026 год. Внесены изменения в период действия программы (до 2026 года)На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы, вносимые изменения влияют. |

1.Увеличение доли протяженности сети уличного освещения на территории Уссурийского городского округа
СП1= Пфакт / Пплан=46,2/46.2 км=1,0
2. Протяженность обслуженных сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа
СП2= Пфакт / Пплан=210,2/210,2 км=1
3. .Общее количество объектов уличного освещения (осветительные приборы уличного освещения, светильники, прожекторы)
СП3= Пфакт / Пплан=6535/6535=1,00
а) степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:
    СПмп= (1+1+1)=3/3=1
 б) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.
    СРмп= СРфакт/СРплан= 73 431,62 тыс. руб. / 75 149,96  тыс. руб.=0,98

в) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

 СМмп=3/3=1

Эбс=СМмп/СРмп= 1/0,98=1,02

г) эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1 x 1,02 = 1,02

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения» на 2018-2026 годы в 2023 году признается удовлетворительной, т.к. Эбс =1,02