**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

«Обустройство спортивной площадки в селе Кроуновка"

(наименование инициативного проекта)

1. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, на решение которых направлен инициативный проект: Инициативный проект направлен на создание условий для занятий спортом жителей села *«*[*обеспечение условий*](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353981/b5d793692cc0da14b3a3b6e63683f761e9731338/#dst100038)*для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа»*

(указывается наименование вопроса местного значения согласно Федеральному [закон](consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A810B1F7BBD75ADC25356C7AF2As7XEK)у   
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

2. Сведения об инициаторе проекта (представителе инициатора проекта):

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Кольцова Анастасия Николаевна

2.2. Почтовый адрес: УГО, с.Кроуновка, ул. Полтавская 5-2

2.3. Контактный телефон: 89020644113

2.4. Адрес электронной почты: nastya.koltsova.72@mail.ru

3. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Уссурийского городского округа или его части: Село Кроуновка расположено на расстоянии 40 км от г. Уссурийска. В селе проживает 600 жителей. Из них детей и подростков 72 чел. В селе отсутствует школа, детский сад, спортивная площадка, нет профессиональных спортивных секций. В связи с отсутствием у большей часть жителей постоянной работы и отдаленностью села от административного, культурного и спортивного центра округа у родителей нет финансовой возможности возить детей в кружки и секции в город Уссурийск..  
Отсутствие спортивной площадки является проблемой для села Кроуновка. Одно из необходимых условий правильного развития ребенка это постоянная физическая активность. Гармоничное развитие, о котором так много твердят сегодня педагоги, психологи и родители, возможно только при обеспечении детей удобным и безопасным местом для занятий спортом. Мы хотим создать современную спортивную площадку из безопасных материалов, которая будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к сооружениям данного типа. Очень надеемся, что с появлением спортивной уличной площадки, в занятия спортом будут вовлечены разные слои населения. Нужно отметить, что в теплое время года использование спортивной уличной площадки будет происходить активнее, потому что приезжают городские жители, дачники со своими детьми, приезжают внуки к бабушкам и дедушкам. Для нормального физического развития детей, привлечения их к занятиям спортом строительство детской спортивной площадки является насущной потребностью села Кроуновка.

(описывается суть проблемы, степень неотложности решения проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, в случае, если проект связан с ремонтом объекта инфраструктуры - год его постройки, текущее состояние и т.д.; могут прилагаться материалы, подтверждающие степень неотложности проблемы (фотографии объекта, публикации в средствах массовой информации и пр.)

4. Обоснование предложений по решению проблемы, указанной в п. 3 инициативного проекта, с указанием действий, мероприятий необходимых для реализации инициативного проекта: Уличные спортивные площадки самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло и обеспечить оптимальное сочетание "приятного" и "полезного".Это всегда достигается с трудом ,особенно в вопросах, касающихся воспитания подрастающего поколения. Занятия на спортивной площадке укрепят силу, здоровье и ловкость. Это лучше, чем сидеть дома перед телевизором или целый день ходить, уткнувшись в экран смартфона.

5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта (в том числе с указанием предполагаемого срока использования результатов проекта и сезонности его востребованности, **мероприятий, направленных на решение проблем людей с ограниченными возможностями и обеспечение доступности объект**а) В результате создания спортивной площадки в селе Кроуновка будет решен ряд важнейших задач  
-организация досуга детей школьного возраста, их родителей и людей более старшего поколения, которые захотят заниматься спортом;  
-безопасность жизни и здоровья детей;  
-пропаганда здорового образа жизни.

Инициативный проект направлен также на решение проблем людей с ограниченными возможностями и доступен для них: безопасное уплотненное покрытие территории площадки, пути (дорожки) для перемещения, калитки ограждения соответствуют нормативным требованиям для маломобильных групп граждан, предусмотрена установка парковых скамеек со спинками.

6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Общая стоимость | | источники | | | | | |
| Инициативные платежи | | Средства бюджета | | Иные источники (указать) | |
| руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % |
| 1 | Строительные работы | 1723,700 |  | 5,000 |  | 1718,700 |  |  |  |
| 2 | Прочие затраты | 273,040 |  |  |  | 273,0400 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | 1996,740 |  | 5,000 | 0,3 | 1991,74 | 99,7 |  |  |
| Всего (с учетом коэффициента инфляции 6,1%): | | 2118,54 |  | 5,000 | 0,3 | 2113,54 | 99,7 |  |  |

7. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: в течение 6 месяцев 2023 года.

8. Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием объема инициативных платежей (в случае планирования внесения инициативных платежей)

Внесение инициативного платежа физ.лицом (Будилов А.Ю.) 5 (пять) тысяч рублей.

9. Сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта):

рабочий инвентарь (лопаты, грабли и т.п.) и техника (грузовик).

10. Сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

\_10 человек обязуется обеспечить реализацию инициативного проекта в форме трудового участия, в виде организации субботника по подготовке территории к обустройству спортивной площадки

11. Указание на объем средств бюджета УГО в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

Средства местного бюджета УГО - 2113,54 тыс. руб.

12. Указание на территорию или часть территории реализации инициативного проекта с указанием реквизитов правового акта администрации УГО об определении части территории городского округа, на которой планируется реализация инициативных проектов;

Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13.07.2022 № 1779 « Об определении части территории Уссурийского городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты» (территория общего пользования, на северо-запад от ориентира: жилой дом №20 по ул. Молодежная с.Кроуновка)

13. Предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).

После завершения работ по реализации проекта необходимо предусмотреть финансирование на содержание объекта при формировании бюджета Уссурийского городского округа на 2023 год и последующие годы, в т.ч. привлечение жителей села (субботники, акции и т.п.) на выполнение работ по содержанию данного объекта благоустройства.

14. Дополнительная информация и комментарии**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложения:

1) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта (для физических лиц), заверенная руководителем ТОС копия Устава ТОС, документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя органа ТОС;

2) расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (в произвольной форме);

3) проектно-сметная (сметная) документация (при наличии);

4) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по обеспечению реализации инициативного проекта в форме инициативных платежей и (или) в форме добровольного имущественного участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц (в случае если реализация инициативного проекта предполагается в форме инициативных платежей и (или) в форме добровольного имущественного участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц);

5) презентационные материалы к инициативному проекту, чертежи, макеты, графические материалы и др. (при наличии);

6) согласие на обработку персональных данных для физических лиц, оформленное в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=353B910591E6D5800BA9AB5FFF435D95E078CD19381D53D1AFEA1AFA58545592F1C905C30B2D0C1F7EE1AF49DF63B595959A854ADC581FA2v5q1H) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";

7) протокол собрания или конференции граждан, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями УГО или его части (в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 29 марта 2005 года № 180 «О Положении о собраниях и конференциях граждан в Уссурийском городском округе» с указанием, в том числе количества жителей участников собрания (конференции), количества жителей, поддержавших инициативный проект).

Инициатор проекта (представитель инициатора проекта, члены инициативной группы)\*\*

Кольцова Анастасия Николаевна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Кольцова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Нагорная Анастасия Александровна

фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Ким Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Аршба Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Белякова Юлия Леонидовна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Нагорная Елена Витальевна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Лукьяненко Людмила Александровна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Кравченко Анна Викторовна

(фамилия, имя, отчество ( при наличии), подпись)

Будилов Анатолий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

* \*Наименование проекта должно быть соответствовать протоколу собрания граждан, сметной и технической документацией (при наличии); в обязательном порядке содержать наименование объекта инфраструктуры, на создание, обустройство либо ремонт которого направлен проект

\*\*Инициативный проект подписывается:

1) руководителем органа территориального общественного самоуправления в случае выдвижения его указанным органом территориального общественного самоуправления;

2) каждым членом инициативной группы в случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории УГО, численностью не менее десяти человек;

3) сельским(-ими) старостой(-ами) - в случае выдвижения инициативного проекта указанным старостой(-ами).