Приложение № 2

к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа»
на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы

| № п/п | Переченьмероприятий | Кодбюджетной классификации | Источникифинансирования | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечить защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |
|   |   |   | всего: | 9 652 067,25314 | 254 656,40000 | 926 950,42841 | 3 929 126,92972 | 3 059 190,94414 | 1 482 142,55087 |   |   |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 29 733,81557 | 10 124,91000 | 9 358,85466 | 10 250,05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *13 289,41103* | *3 500,**00000* | *0,00000* | *3 976,**50415* | *3 915,**76441* | *1 897,**14247* |
| средства краевого бюджета | 1 227 028,24848 | 162 398,19000 | 477 069,21208 | 587 560,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,**51431* | *485 554,**78665* | *235 245,**66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *7 089 495,51143* | *0,00000* | *440 522,**36167* | *2 834 253,**01395* | *2 569 720,**39308* | *1 244 999,**74273* |
| 1. | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |   | всего: | 12 500,00000 | 6 500,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 |   |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 12 500,00000 | 6 500,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | 001 0406 2000321240 240 | всего: | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ» |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений (обследование, покос травы, ликвидация древесно-кустарниковой растительности, расчистка придамбовых каналов, очистка территории и т.п.) | 001 0406 2000320140 240 | всего: | 7 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 7 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по содержанию гидротехнических сооружений, расположенных на территории Уссурийского городского округа | 001 0406 2000320140 810 | всего: | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *3 500,00000* | *3 500,**00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2. | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |   | всего: | 9 636 067,25314 | 244 656,40000 | 923 950,42841 | 3 926 126,92972 | 3 059 190,94414 | 1 482 142,55087 |  |  |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 17 233,81557 | 3 624,91000 | 6 358,85466 | 7 250,05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *9 789,41103* | *0,00000* | *0,00000* | *3 976,**50415* | *3 915,**76441* | *1 897,**14247* |
| средства краевого бюджета | 1 227 028,24848 | 162 398,19000 | 477 069,21208 | 587 560,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,**51431* | *485 554,**78665* | *235 245,**66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 7 089 495,51143 | 0,00000 | 440 522,36167 | 2 834 253,01395 | 2 569 720,39308 | 1 244 999,74273 |
| 2.1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предпроектные и проектные работы, оформление земельных участков, установление сервитутов в отношении земельных участков, получение технических условий на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, ремонт ГТС) | 001 0406 2000420960 240 | всего: | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 1 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков (расчистка от древесно-кустарниковой растительности, наносов грунта, отходов, укрепление и регулирование ливневых стоков) | 001 0605 2000421440 240 | всего: | 5 839,45576 | 1 813,46000 | 2 013,00000 | 2 012,99576 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 - 2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |   |
| средства местного бюджета | 5 839,45576 | 1 813,46000 | 2 013,00000 | 2 012,99576 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» | 001 0406 2000445960 410 | всего: | 7 410 712,75435 | 0,00000 | 0,00000 | 2 964 285,10174 | 2 964 285,10174 | 1 482 142,55087 | 2025-2027 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *9 485,71233* | *0,00000* | *0,00000* | *3 794,**28493* | *3 794,**28493* | *1 897,**14247* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 176 228,32837* | *0,00000* | *0,00000* | *470 491,**33135* | *470 491,**33135* | *235 245,**66567* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *6 224 998,71365* | *0,00000* | *0,00000* | *2 489 999,**48546* | *2 489 999,**48546* | *1 244 999,**74273* |
| 2.4. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 20004L0654 410 | всего: | 242 342,94000 | 242 342,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 1 311,45000 | 1 311,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 162 398,19000 | 162 398,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 001 0406 2000422970 240 | всего: | 199,26000 | 199,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 199,26000 | 199,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске» | 001 0406 2000445980 410 | всего: | 1 471 861,44471 | 0,00000 | 778 003,40548 | 693 858,03923 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2025 | МКУ «СЕЗЗ»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 8 242,17789 | 0,00000 | 3 662,49365 | 4 579,68424 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 1 022 030,05848 | 0,00000 | 454 149,21208 | 567 880,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *441 589,20834* | *0,00000* | *320 191,**69975* | *121 397,**50859* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Гидротехнические сооружения Раковского гидроузла:1. «Сооружение плотина»;2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»» | 001 0406 2000445180 410 | всего: | 266 546,05232 | 0,00000 | 143 434,02293 | 123 112,02939 | 0,00000 | 0,00000 | 2024-2025 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 340,73192 | 0,00000 | 183,36101 | 157,37091 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства краевого бюджета | 42 600,00000 | 0,00000 | 22 920,00000 | 19 680,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 223 605,32040 | 0,00000 | 120 330,66192 | 103 274,65848 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» | 001 0406 2000445190 410 | всего: | 237 264,60600 | 0,00000 | 0,00000 | 142 358,76360 | 94 905,84240 | 0,00000 |  2025-2026 | МУП «Уссурийск-Водоканал»,управлениежизнеобеспечения |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *303,69870* | *0,00000* | *0,00000* | *182,**21922* | *121,**47948* | *0,00000* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *37 658,63826* | *0,00000* | *0,00000* | *22 595,**18296* | *15 063,**45530* | *0,00000* |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета* | *199 302,26904* | *0,00000* | *0,00000* | *119 581,**36142* | *79 720,**90762* | *0,00000* |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Организовать проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» |
|   |   |   | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 |   |   |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *400,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *200,**00000* | *200,**00000* |
| 3. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов (противопожарные мероприятия, проведение санитарных рубок, очистка городских лесов от отходов, изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов, проведение кадастровых работ по корректировке границ земельных участков, занятых городскими лесами, приобретение оборудования для осуществления работ в городских лесах, противоклещевая обработка) | 057 0605 2000520920 244 | всего: | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 2026 - 2027 | Управлениепо работес территориями |
| в том числе |  |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *400,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *200,**00000* | *200,**00000* |
|   | ИТОГО по Программе: |   | всего: | 9 652 467,25314 | 254 656,40000 | 926 950,42841 | 3 929 126,92972 | 3 059 390,94414 | 1 482 342,55087 |   |   |
| в том числе |  |
| средства местного бюджета | 29 733,81557 | 10 124,91000 | 9 358,85466 | 10 250,05091 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств местного бюджета* | *13 689,41103* | *3 500,**00000* | *0,00000* | *3 976,**50415* | *4 115,**76441* | *2 097,**14247* |
| средства краевого бюджета | 1 227 028,24848 | 162 398,19000 | 477 069,21208 | 587 560,84640 | 0,00000 | 0,00000 |
| *прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета* | *1 213 886,96663* | *0,00000* | *0,00000* | *493 086,**51431* | *485 554,**78665* | *235 245,**66567* |
| средства федерального бюджета | 78 633,30000 | 78 633,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прогнозная оценка привлекаемых средств федерального бюджета | 7 089 495,51143 | 0,00000 | 440 522,36167 | 2 834 253,01395 | 2 569 720,39308 | 1 244 999,74273 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_